2024 m. gegužės 17 d.  VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ Darnaus transporto projektų skyriaus organizuotos pristatymo-diskusijos

„Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „SKATINTI DARNŲ JUDUMĄ MIESTUOSE“ finansavimo gairės“ II sesijos

KLAUSIMŲ-ATSAKYMŲ protokolas

| Nr. | Klausimą uždavė | Klausimas | Atsakymą pateikė | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danguolė Paulauskė | Dėl partnerio - derinant Darnaus judumo planą su SuMin`u, Via Lietuva pateikė pastabą, kad sutiktų, kad būtų įrengiamas pėsčiųjų dviračių takas pasirašant bendradarbiavimo sutartį. AB „Via Lietuva“ atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į jau turimus finansinius įsipareigojimus, nepasirašo naujų sutarčių, kur būtų reikalingas AB „Via Lietuva“ finansinis prisidėjimas. Pasirašomos tik tokios sutartys, kai projektai 100 proc. finansuojami investuotojo ar savivaldybės. Darytina išvada, kad partneriu su nuosavu prisidėjimu Via LT nebus. | Auksė Druktenienė Audrius Tamkus | Taip deja, tokiu atveju AB Via Lietuva negalėtų būti projekto partneriu. Gairėse numatyta, kad, jeigu projekto lėšomis tvarkomas ne pareiškėjui priklausantis turtas, tai to turto valdytojas (partneris) turi prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis. Atsakant į tai, kiek ir kaip turėtų prisidėti projekto partneris prie projekto, aiškinimas būtų toks: imama projekto vykdytojo finansuojamos dalies vertė bei projekto partnerio finansuojamos dalies vertė ir nustatoma proporcija, kokia atitinkama dalimi projekto partneris turi prisidėti prie projekto nuosavo indėlio dalies, kuri bendrai su projekto vykdytojo prisidėjimu sudarytų 15 proc. projekto vertės. Jeigu partneris neplanuoja prisidėti prie projekto biudžeto savo lėšomis, nors projektui skirtomis ES lėšomis bus tvarkomas jam priklausantis turtas, tokiam projektui, deja, nebus suteikiamas ES finansavimas. |
|  | Arūnas Miliauskas | O kaip su apšvietimo finansavimu? | Auksė Druktenienė | Jei apšvietimas reikalingas apšviesti dviračių taką (saugiam eismui užtikrinti), tai tokios išlaidos būtų tinkamos. |
|  | Eglė Bružienė | Jei Judumo plane dviračių infrastruktūra nurodyta, tačiau nenurodytas tipas (takas ar dviračių gatvė) - bus pakankama dviračių gatvei finansuoti? | Audrius Tamkus | Nepakaktų. DJMP turėtų būti įvardinta konkreti dviračių infrastruktūra. Jei DJMP nurodyta apibendrinta dviračių infrastruktūra (nenurodytas jos tipas), DJMP turėtų būti tikslinamas. |
|  | Aurelijus Janusevičius | Dviračių gatvės sąvoka yra nauja ir statybos techniniame reglamente (STR) ji neapibrėžiama, o KET taisyklėse nurodyta, kad tai motorizuotam transportui skirta gatvė, kurioje dviračiai turi pirmenybę. Kadangi STR nenurodo tokios gatvės sąvokos, ji suprantama kaip standartinė D kategorijos gatvė, pažymėta dviračių gatvės ženklu. Ar CPVA taip ir vertins jos įrengimą, t. y. elementari gatvė, pažymėta KET ženklu - dviračių gatvė? | Nemunas Abukauskas (Susisiekimo ministerija) | Ar dviračių gatvės „įrengimas“ pastatant kelio ženklą už 150 Eur, pagerins eismo sąlygas eismo dalyviams? Įrengiant dviračių gatvę turėtų būti numatoma pagerinti eismo sąlygas eismo dalyviams taip, kad gatvėje būtų užtikrintas KET taisyklių reikalavimų atitikimas (kad dviratininkai tokioje gatvėje jaustųsi šeimininkais, leistinas greitis būtų nedidelis, dviratininkai jaustųsi saugiai ir patogiai). Rengiamose naujose dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros projektavimo ir planavimo taisyklėse bus atskiras dviračių gatvių įrengimo reikalavimų skyrius su visais parametrais ir spalviniais dalykais, ženklais, ženklinimu ir kita informacija. KET nenumato gatvės techninių parametrų, KET numato eismo organizavimo tvarką, o kaip ji bus pasiekiama yra kelio savininko prerogatyva. Įrengiant dviračių gatvę galima rekonstruoti D kategorijos gatvę, ją pritaikant dviračių eismo pirmumui. |
|  | Arūnas Miliauskas | DJMP turi būti numatytas konkretus planuojamas sprendinys, tačiau dažnai tas sprendinys paaiškėja tik suprojektavus gatvę arba taką. Kokiu momentu sprendinys turi būti pakoreguotas DJMP? Pvz., planavome daryti dviračių takus, tačiau projektuojant paaiškėjo, kad jie netelpa projektuojamoje vietoje, tuomet grįžom prie sprendinio įrengti dviračių gatvę. Tai, jei dabar surašytume DJMP konkrečius sprendinius, bet po trijų metų paaiškės, kad tų sprendinių tose vietose techniškai negalima įgyvendinti, tai kada galėtų būti tinkamas momentas DJMP koregavimui? | Nemunas Abukauskas (Susisiekimo ministerija) Audrius Tamkus | Kuo anksčiau identifikuoti galimus pokyčius DJMP koregavimui, tuo geriau. Įdomiai skamba, kad tik užsakius techninio projekto parengimą, paaiškėja, kad vienokio, ar kitokio sprendimo negalima įgyvendinti dėl techninių aplinkybių, tuomet neaišku, kaip buvo rengiama projektavimo techninė užduotis, nei kokiais duomenimis remtasi. Todėl reikia suprasti ir CPVA, kad „įbridus į upę, arklius keisti nėra kada“, todėl reikėtų kuo anksčiau identifikuoti problemą. Nematau didelės problemos, jei buvo numatytas dviračių takas, kuris projektuojant virsta į dviračių gatvę, bet jeigu paskutiniu momentu dviračių takas virsta į miksuotą dviračių-pėsčiųjų taką, kurį pagal Gaires galima įrengti tik išskirtiniais atvejais, tai toks sprendinio pakeitimas turėtų būti vertinamas labai atsakingai. Tuomet būtina įvertinti, kad jokio kito būdo nėra, o tokia infrastruktūra toje vietoje tikrai yra labai reikalinga. Dėl kitų sprendinių (ne išimčių) pokytis būtų daromas paprasčiau. Pats turto savininkas turėtų geriau žinoti, kas geriau veiks ir kas bus pranašiau, saugiau, pigiau ir pan. Kalbant apie projekto parengtumo reikalavimus, kurie galėtų būti nurodomi Regioninės pažangos priemonės (PžP) apraše, tokia probleminė situacija paaiškėtų dar iki PĮP pateikimo. O kuomet nėra jokių projekto parengtumo reikalavimų, projektą galima anksčiau pradėti įgyvendinti, tačiau jo įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad turi būti keičiamas esminis sprendinys, kuriam ir buvo suteiktas finansavimas, tokiu atveju gali būti net nutraukiama finansavimo sutartis. Finansavimas nebus skiriamas neaiškių tvarkytinų objektų sąrašui. DJMP tikslinimas nėra baisus ar sudėtingas dalykas, problema būtų didesnė, jei paaiškėtų, kad skirtas finansavimas konkrečiam objektui negali būti skirtas jį pakeičiamam objektui, kuris nebeatitiktų Gairių reikalavimų. Pasiūlymas, jei yra objektų, kurie šiam momentui dar yra neaiškūs ir jų įgyvendinimą galima būtų atidėti vėlesniam laikotarpiui, tai į PžP projektų sąrašą dėti ne vieną didelį projektą, apimantį daug objektų (ir tuos neaiškius), bet pabandyti jį išskaidyti į mažesnius projektus ir padėlioti juos laiko skalėje chronologiškai. |
|  | Danguolė Paulauskė | Aktualu taip pat ir dėl tipo nurodymo - nurodyta gatvė su dviračių infrastruktūra, bet nenurodytas tipas, teikiant PĮP (po 6 mėn. nuo darnaus judumo plano keitimo) realiai nagrinėjant situaciją- pasiūlyta įrengti dviračių gatvę. |  | Žiūrėti 5 kl. atsakymą. |
|  | Daiva Bradauskienė | Ar pagal 4-tą veiklą bus galima įrengti švieslentes autobusų stotelėse, kurios praneša autobusų tvarkaraštį, autobuso atvykimo laiką ir pan.? | Auksė Druktenienė | Taip. Tokios išlaidos bus tinkamos pagal 4 veiklą, jei tai numatyta DJMP. |
|  | Jaroslav Kliukovski | Ar kontaktinio tinklo iškėlimo darbai, kurie būtini, kad tilptų dviračių takai, bus tinkamos išlaidos? Taip pat šviesoforų įrengimas, atraminės sienutės, inžinieriniai tinklai (ESO, LVN, VN, ryšiai), akustinė sienutė, lietaus nuotekų rezervuarai, apšvietimo atramų perkėlimas? Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas su požemine perėja. Ar požeminė perėjos įrengimo darbai būtų tinkamos išlaidos? | Nemunas Abukauskas (Susisiekimo ministerija) Auksė Druktenienė Nemunas Abukauskas Auksė Druktenienė | Reiktų „neperlenkti lazdos“ ir protingai įvertinti tokių išlaidų būtinumą objekto įrengimui, t. y., ar tikrai būtina investuoti visas lėšas į 200 m tokio tako, kai už šią sumą būtų galima įrengti 10 km tako be atraminių ar akustinių sienučių, neperkeliant inžinerinių tinklų ir tas takas taip pat būtų labai svarbus ir būtinas darniam dviračių takų junglumui. Tokius objektus reiktų planuoti logiškai ir racionaliai, nesustojant ties kokia techniškai sudėtinga ir ekonomiškai nenaudinga vieta. Bet, gali būti, kad maža jungtis labai reikalinga sujungti į tinklą kelias dviračių takų arterijas ir tuomet būtų išbaigtas junglus tinklas. Dėl tos pačios priežasties Gairėse nurodyti ir tiltai, t. y. ne tiltas „iš niekur į niekur“ – „paminklai mūsų neūkiškumui“, bet tiltai, reikalingi sujungti esamą dviračių infrastruktūrą, kur yra tik tilto trūkumas. Tuomet tokia investicija būtų racionali ir logiška. Dėl požeminės perėjos būtų taikoma tokia pati logika, t. y., jei perėja reikalinga, kad būtų užbaigtas puikus susisiekimas dviračiais ir būtų išpildyta pagrindinė dviračių tako ašis, tuomet taip, tokios požeminės perėjos išlaidos būtų tinkamos, nes toks objektas būtinas. Bet, jeigu perėja įrengiama visai kitu tikslu ir nejungia dviračių takų į junglų tinklą, ar dviračių takas už 300 m užsibaigia, tuomet tokia perėja nebūtų finansuojama. Taip pat šioje situacijoje būtų vertinama, ar požeminė perėja duos teigiamą įtaką dviratizmui, t. y., ar dviratininkas, nenulipęs nuo dviračio, patogiai įvažiuotų, pravažiuotų ir išvažiuotų iš perėjos. Akcentuočiau tai, kad šiuo finansavimo periodu investicijos yra orientuotos į dviračių eismą. Bendra pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra būtų finansuojama tik išskirtiniais atvejais, kuomet neįmanoma šių srautų atskirti. Prioritetas tokiai požeminei perėjai, kuri būtų nepatogi dviratininkams, bet būtų labai reikalinga pėstiesiems, nebūtų teikiamas. |
|  | Jaroslav Kliukovski | Ar įrengiant dviračių taką tinkamos išlaidos mažajai architektūrai kaip, pvz. suoliukai ir pan.? Ar įrengiant dviračių taką tinkamos išlaidos apželdinimui? | Audrius Tamkus Nemunas Abukauskas (Susisiekimo ministerija) | Mažosios architektūros išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei takas yra skirtas susisiekimui, o ne rekreacijai. Dėl želdinių, tai būtų vertinama, ar jie yra būtini takui, pvz., jei dviračių ir pėsčiųjų eismas tuo taku yra intensyvus ir eismo juostų atskyrimas kitos spalvos trinkelėmis ar bortu nebus saugus eismo dalyviams, o būtina pasodinti krūmus, kurie atliktų eismo organizavimo priemonės funkciją, tokios apželdinimo išlaidos būtų tinkamos, nes apželdinimas yra naudojamas susisiekimo infrastruktūroje kaip greičio mažinimo, eismo organizavimo ar eismo nukreipimo priemonė. |
|  | Kristina Čepšienė | Kauno m. sav. stato dviračių pėsčiųjų tiltą per Nemuną. Ar gali dviračių ir pėsčiųjų zona būti žymima informaciniu ženklu, žyminčiu, kad tai yra dviračių pėsčiųjų takas? Ne atskiru bortu, tekstūros juosta ar skirtingomis dangomis, kaip apibrėžta 2.11.1.2. punkte. | Audrius Tamkus Nemunas Abukauskas (Susisiekimo ministerija) | Bendras takas gali būti tada, kai įrengti atskirą dviratininkams, ir atskirą pėstiesiems taką būtų neįmanoma dėl ribotų esamo statinio (tilto) techninių galimybių. Tačiau šis Gairių reikalavimas taikomas esamam tiltui, o ne naujai statomam. Naujas tiltas turėtų būti statomas toks, kad juo galėtų saugiai naudotis ir dviratininkai, ir pėstieji, t. y. šie eismo dalyvių srautai turėtų būti aiškiai atskirti, nes naujo statinio plotis nėra ribojamas. Techninio projekto turėjimas nereiškia jau esamo tilto. Pėsčiųjų ir dviratininkų atskyrimas yra būtinas, nes, kaip jau buvo minėta, šiuo finansavimo periodu yra skatinama dviračių infrastruktūros plėtra, o pėsčiųjų klausimas sprendžiamas tik tiek, kiek jis yra būtinas saugiai eismo dalyvių atskirčiai užtikrinti. Taip pat tilto įrengimas turi atitikti minėtus junglumo reikalavimus (jungti dviračių ašis). Gairėmis pirmenybė teikiama dviračių takui. |
|  | Donatas Mickevičius | Ar bus finansuojami pėsčiųjų-dviračių takai, jeigu jie bus įrengiami abejose gatvės pusėse? | Auksė Druktenienė Nemunas Abukauskas (Susisiekimo ministerija) | Svarbu, kad gatvė jungtų pagrindines dviračių ašis. Taip pat svarbu, kad toks takas būtų numatytas DJMP ir įvertinta, ar tikrai yra būtina, kad reversinis dviračių eismas vyktų skirtingose gatvės pusėse. Būtų vertinama, ar reikalingi takai abejose gatvės pusėse. Tai priklauso nuo daugelio kriterijų: apgyvendinimas šalia tos gatvės, tos gatvės tipas, kiek eismo juostų, koks leistinas greitis ir pan. Jei tai lokali gatvė, tai gal pakaktų įrengti vienoje gatvės pusėje dvipusį dviračių taką? Bet, jei tai plati gatvė - pagrindinė arterija, tai natūralu, kad dviračių eismas būtų organizuojamas abejose gatvės pusėse. Būtų vertinama daug kriterijų, bet taip, iš esmės toks takas gali būti finansuojamas. |
|  | Eglė Daunorienė | Ar kontaktinio tinklo iškėlimo darbai, kurie būtini, kad tilptų A juosta platinant gatvę bus tinkamos išlaidos? | Audrius Tamkus | Jei A juostos įrengimas neįmanomas neperkėlus kontaktinio tinklo, tokiu atveju tokios išlaidos būtų tinkamos, nes šie darbai būtini A juostos įrengimui. Taip pat būtų vertinamas proporcingumo principas, t. y. kontaktinio tinklo iškėlimas turi būti toje vietoje, kur įrengiama A juosta. Jei tinko iškėlimo darbai vyktų visoje gatvėje (ne tik A juostos ribose), tai būtų neproporcinga. Panašiai vadovaujantis proporcingumo ir protingumo principais būtų vertinami ir apšvietimo tinklo atramų perkėlimo darbai. Pastebėjimas: bendras Gairių reikalavimas, kad inžinierinių tinklų išlaidos nėra tinkamos, išlieka, yra tik kelios išimtys, kuomet tokios išlaidos kompensuojamos, kuomet jos būtinos dviračių infrastruktūros tinkamam eksploatavimui. Teisinė bazė taip pat reglamentuoja, kad inžineriniai tinklai tvarkomi jų savininkų lėšomis. |
|  | Egidijus Dargis | Kokius nuosavybės dokumentus reiktų pateikti, jei projektą planuojama įgyvendinti valstybinėje žemėje nesuformuotame sklype? | Audrius Tamkus | Praeitu finansavimo periodu buvo pateikiami NŽT sutikimai. Kiek mums žinoma, dabar teisinė bazė yra pasikeitusi ir valstybinės žemės tvarkymas yra perduotas savivaldai. Geriausias variantas būtų suformuoti sklypą iki PĮP pateikimo. Praėjęs finansavimo periodas parodė blogą praktiką, kuomet sklypo dokumentai nesutvarkomi pradžioje ir tuomet projekto pabaigoje negaunamas statybos užbaigimo dokumentas iki kol nesuformuojamas sklypas, o ši procedūra užtruka net ne vienerius metus. |
|  | Aurelijus Jarusevičius | Dviračių takų įrengimo veiklos rezultato rodiklis – naudotojų skaičius per metus. Rodiklių kortelėje jis skaičiuojamas natūriniais matavimais, o tai iš esmės yra ex-post vertinimas po projekto įgyvendinimo. Tačiau šio rodiklio siekiamą reikšmę reikia nusimatyti tiek teikiant PĮP, tiek skaičiuojant IP, nes jis kažkiek siejasi su soc. ekonominės naudos skaičiavimu. Kaip šiuo atveju CPVA vertins ir kokio pagrindimo reikėtų to rodiklio siektinai reikšmei numatyti, kadangi jis nėra susijęs su dviračių tako atkarpos ilgiu, o labiau susijęs su bendru tinklu, bendru junglumu? Kol visas tinklas nebus sujungtas, tol negalėsime paskaičiuoti soc. ekonominės naudos visai tai priemonei. Kokiais kriterijais, kokia metodika ar kokiu pagrindimu numatyti tas siektinas reikšmes? | Audrius Tamkus Auksė Druktenienė | CPVA nekvestionuos IP ir PĮP numatytų planuojamų rodiklių reikšmių, nes tai turėjo būti įvertinta iki to projekto įdėjimo į PžP. Dėl paties skaičiavimo metodo, tai rodiklio kortelėje nurodomas taikytinas JASPERS metodas. Dviračių tako naudotojų skaičiavimui gali būti naudojama įranga arba skaičiavimas atliekamas rankiniu būdu, kuris atliekamas tam tikrą laiko dalį, po to ekstrapoliuojant surinktus duomenis. Praėjus metams po projekto įgyvendinimo turės būti vertinama, koks tas dviratininkų srautas toje infrastruktūroje atsiranda. Rodiklio apimtis. Jei PĮP apima pusę miesto dviratininkų infrastruktūros (kokius 25 objektus), tai rodiklio reikšmė bus didelė. Ta reikšmė bus vertinama, kuomet bus įrengti visi 25 objektai ir bus skaičiuojama bendra galutinė rodiklio reikšmė. Dėl situacijos, kuomet bendras dviračių takų junglumas ir optimalus naudotojų skaičius bus pasiektas tik užbaigus kelis projektus (ne vieną), galima būtų pagalvoti apie „atidėtą“ rodiklio matavimą, t. y. rodiklis būtų matuojamas, ne praėjus metams po kiekvieno projekto užbaigimo, o po visų projektų, kuriais dviračių takai susijungtų į bendrą dviračių takų tinklą, užbaigimo. Tuomet tokį rodiklio matavimo procesą (po visų projektų įgyvendinimo) būtų galima nusimatyti projekto sutartyje. |
|  | Daiva Bradauskienė | Su kuo tiesiogiai galima kontaktuoti CPVA, jei kyla klausimų rengiant PĮP? |  | Jums pagelbėtų CPVA kolegos: Andrius Kupetauskas, Inga Kmitienė, Auksė Druktenienė, Audrius Tamkus. |