KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS

„GERINTI SUSISIEKIMĄ KELIŲ TRANSPORTU (2021-2027 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS VEIKLOS)“

Nr. 08-001-P

Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus „Gerinti susisiekimą kelių transportu 
(2021−2027 m. ES fondų investicijų programos veiklos)“ (Kvietimas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3-292 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašu (Aprašas).

| - 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pažangos priemonės numeris | 10-001-05-03-01 |
|  | Pavadinimas | Gerinti susisiekimą kelių transportu |
|  | Finansavimo suma | 528.256.000,00 Eur |
|  | Veiklos sritis | ☐valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas; ☐ aplinka, miškai ir klimato kaita; ☐ energetika; ☐ viešieji finansai ir oficialioji statistika; ☐ ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai; ☐ valstybės saugumas ir gynyba; ☐ viešasis saugumas; ☐ kultūra ir visuomenės informavimas; ☐ socialinė apsauga ir užimtumas; ☒ transportas ir ryšiai; ☐ sveikata; ☐ švietimas, mokslas ir sportas; ☐ teisingumas; ☐ užsienio politika; ☐ žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė, veterinarija ir žemės tvarkymas |
|  | Projektų atrankos būdas | ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |

|  | Regionas | ☒ Netaikoma ☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programa | ☒ ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |
|  | Asignavimų valdytojas | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. |  |  |  |
|  | Pažangos priemonės informacija | Pažangos priemonė „Gerinti susisiekimą kelių transportu“, dalinė priemonė, 2022 m. numatomoms pradėti įgyvendinti veikloms, finansuojamoms 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai lėšomis. |  |  |  |
|  | Stebėsenos rodikliai | Rodiklio pavadinimas; Rodiklio kodas; Matavimo vienetai; Siektina galutinė reikšmė. TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus TEN-T tinklo keliams; R-01-10-001-05-03-01-01; Procentai; 80,5. Krašto kelių dalis, atitinkanti suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) siektiną reikšmę; R-01-10-001-05-03-01-02; Procentai; 83,0. Naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų arba modernizuotų kelių naudotojų skaičius per metus; R.B.2055 (R-01-10-001-05-03-01-03); Keleivių km per metus; 450 628 095 (2029 m.). Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas; R.B.2056 (R-01-10-001-05-03-01-04); Darbo dienų per metus; 119 104 (2029 m.). Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T; P.B.2045 (P-01-10-001-05-03-01-01); Km; 72,09 (2029 m.). Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T; P.B.2046 (P-01-10-001-05-03-01-02); Km; 60,67 (2029 m.). Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T; P-01-10-001-05-03-01-03; Km; 63. Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T; P-01-10-001-05-03-01-04; Km; 70. Išasfaltuota žvyrkelių; P-01-10-001-05-03-01-05; Km; 110. |
|  | Finansuojamos veiklos | - TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas; - TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas; 1.3. Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba. |  |  |  |
|  | Kita informacija | – |  |  |  |
|  | Dokumentai | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3-292 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašas: 3-292 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2022–20... (e-tar.lt) |  |  |  |
|  | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |
|  | Atsakinga institucija | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☒ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☐ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☐ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |
|  | Administruojančioji institucija | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas | Nuo 2023 m. sausio 31 d. 8.00 val. |  | Iki 2025 m. kovo 31 d. 18.00 val. |  |
|  | Programa | ☒ ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |
|  | Regionas | ☒ Netaikoma ☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |
|  | Veiklos sritis | ☐ valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas; ☐ aplinka, miškai ir klimato kaita; ☐ energetika; ☐ viešieji finansai ir oficialioji statistika; ☐ ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai; ☐ valstybės saugumas ir gynyba; ☐ viešasis saugumas; ☐ kultūra ir visuomenės informavimas; ☐ socialinė apsauga ir užimtumas; ☒ transportas ir ryšiai; ☐ sveikata; ☐ švietimas, mokslas ir sportas; ☐ teisingumas; ☐ užsienio politika; ☐ žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė, veterinarija ir žemės tvarkymas |  |  |  |
|  | Projektų atrankos būdas | ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |  |  |  |
|  | Finansavimo forma | ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas |  |  |  |
|  | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) | - Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas - Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma - Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas - Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos - Judame neteršdami aplinkos - Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka - Žiedinės ekonomikos link - ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas - Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka - Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys - Į klientą orientuotos paslaugos - „Žingsnis 5G link“ - Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime - Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas - Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems - Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti - Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje - Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos - Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra - Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse - Veiksmingas viešasis sektorius - Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema - Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas - Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas - Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką - Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį - Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas - Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti - Į klientą orientuotas užimtumo rėmimas - Garantuota minimalių pajamų apsauga - Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas - Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms - Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas - Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius - Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį - Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus - Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus - Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus - Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką - Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos - Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą ☒ Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T ☐ Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą - Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką - Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas - Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems - Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą - Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) - Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) - Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių - Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą - Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) - Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) - Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose - Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose - Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą - Skaitmeninis ryšys - Tvarus judumas mieste |  |  |  |
|  | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma | 1.009.947.000,00 Eur |  |  |  |
|  | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti | Netaikoma |  |  |  |
|  | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai |  |  |  |  |
| - 2.12.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |
|  | 10-001-05-03-01 | - TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas; - TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas; 1.3. Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba. |  |  |  |
| - 12.2.2 | Tikslinės grupės | Naujai kuriama infrastruktūra bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. |  |  |  |
| - 2.12.3 | Galimi pareiškėjai | AB ,,Lietuvos automobilių kelių direkcija“ |  |  |  |
| - 2.12.4 | Galimi partneriai | Savivaldybių administracijos ir AB „LTG Infra“ |  |  |  |
| - 2.12.5 | Nuosavo įnašo dydis (jei taikoma) | Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. |  |  |  |
|  | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |
|  | 2.13.1.1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriuje ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. 2.13.1.2. Netinkamos finansuoti projekto lėšos: 2.13.1.2.1. žemės įsigijimo išlaidos, viršijančios 5 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 2.13.1.2.2. žemės nuomos išlaidos; 2.13.1.2.3. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; 2.13.1.2.4. paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidos; 2.13.1.2.5. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidos; 2.13.1.2.6. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos; 2.13.1.2.7. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos; 2.13.1.2.8. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 2.13.1.2.9. PĮP parengimo ir projekto vykdymo išlaidos, išskyrus investicijų projekto parengimo išlaidas; 2.13.1.2.10. išlaidos už leidimų ir (ar) dokumentų gavimą, už kurių išėmimą / gavimą teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas projekto vykdytojas ar partneris (-iai); 2.13.1.2.11. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą; 2.13.1.2.12. baudos, bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai. 2.13.1.3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (ar) projekto partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 2.13.1.4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš Pareiškėjo ir (ar) projekto partnerio (-ių) lėšų. 2.13.1.5. Nepiniginis Pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis. 2.13.1.6. Pareiškėjas privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus: 2.13.1.6.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso Pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti; 2.13.1.6.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio sudėtinė dalis ir yra kelio juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“. 2.13.1.7. Pareiškėjo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka. 2.13.1.8. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas. 2.13.1.9. Projektas gali būti finansuojamas iš daugiau kaip vieno Europos Sąjungos fondo, užtikrinant, kad tos pačios išlaidos nėra finansuojamos daugiau kaip vieną kartą. |  |  |  |  |
|  | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |
|  | [X] Indeksuojama Neindeksuojama. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas; Papildoma informacija. FS-01-04; 01; Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. Fiksuotoji suma yra 1357,09 Eur su PVM.; -.. |
|  | - Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
| Rodiklio pavadinimas |  | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai |  | Siektina reikšmė |
| TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus TEN-T tinklo keliams |  | R-01-10-001-05-03-01-01 | Procentai |  | 80,5 |
| Krašto kelių dalis, atitinkanti suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) siektiną reikšmę |  | R-01-10-001-05-03-01-02 | Procentai |  | 83,0 |
| Naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų arba modernizuotų kelių naudotojų skaičius per metus |  | R.B.2055 (R-01-10-001-05-03-01-03) | Keleivių km per metus |  | 450 628 095 (2029 m.) |
| Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas |  | R.B.2056 (R-01-10-001-05-03-01-04) | Darbo dienų per metus |  | 119 104 (2029 m.) |
| Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T |  | P.B.2045 (P-01-10-001-05-03-01-01) | Km |  | 72,09 (2029 m.) |
| Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T |  | P.B.2046 (P-01-10-001-05-03-01-02) | Km |  | 60,67 (2029 m.) |
| Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T |  | P-01-10-001-05-03-01-03 | Km |  | 63 |
| Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T |  | P-01-10-001-05-03-01-04 | Km |  | 70 |
| Išasfaltuota žvyrkelių |  | P-01-10-001-05-03-01-05 | Km |  | 110 |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |
|  | 2.15.1.2.1. Pagal Aprašą finansuojamos veiklos: 2.15.1.2.1.1. TEN-T pagrindinio tinklo kelių būklės gerinimas; 2.15.1.2.1.2. TEN-T visuotinio tinklo kelių būklės gerinimas; 2.15.1.2.1.3. Kitų (ne TEN-T) kelių projektavimas ir statyba. 2.15.1.2.2. Pagal Aprašą galima pareiškėja yra AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Pareiškėjas); galimi partneriai yra savivaldybių administracijos, AB „LTG Infra“. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar Pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriais. 2.15.1.2.3. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą, prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – Administruojančioji institucija) turi būti sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir projekto partneris (-iai). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių: 2.15.1.2.3.1. partneris turi būti perskaitęs projekto įgyvendinimo planą ir susipažinęs su jame išdėstytomis savo teisėmis ir pareigomis; 2.15.1.2.3.2. įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu (-iais) dėl veiklų, kurios yra įgyvendinamos kartu, ir nuolat jį (juos) informuoti apie tų veiklų įgyvendinimo eigą; 2.15.1.2.3.3. visi PĮP pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į Administruojančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriu. 2.15.1.2.4. Kiekvienas projektas turi atitikti: 2.15.1.2.4.1. bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų taisyklių 2 priede; 2.15.1.2.4.2. Investicijų programos 3 prioriteto „Geriau sujungta Lietuva“ konkretų uždavinį 2.15.1.3.1 „Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T“ arba konkretų uždavinį 3.2 „Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą“; laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas įgyvendina Nacionalinio pažangos plano 5 tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ 5.3 uždavinį „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“; 2.15.1.2.4.3. projektu, kuriuo įgyvendinama Aprašo 2.1.1 papunktyje nurodyta veikla, turi būti prisidedama prie Teritorijos bendrojo plano 223.1 ir (arba) 223.2 papunkčiuose (-yje) nurodytų sprendinių. 2.15.1.2.5. Projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytas 1 problemos „Lietuvos transporto infrastruktūros išvystymas ir teikiamų paslaugų kokybė nesiekia ES vidurkio“ priežastis. 2.15.1.2.6. Galimi projekto veiklų finansavimo šaltiniai ir finansavimo sumos nurodyti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo III skyriuje. 2.15.1.2.7. Projekto veiklos, finansuojamos SaF lėšomis, gali būti vykdomos visoje Lietuvoje, o ERPF lėšomis – VVL regione, pareiškėjui pasirenkant daugiau kaip vieną pagal Aprašą finansuojamą pažangos priemonės veiklą / poveiklę ir jas vykdant kaip atskiras projekto veiklas. 2.15.1.2.8. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Galimi tarpvalstybinio koordinavimo veiksmai – „Via Baltica“ transporto koridorius, kurį numatoma plėtoti bendradarbiaujant su kaimyninėmis valstybėmis, sutampa su Europos kelio E67 ruožu nuo Varšuvos iki Talino. 2.15.1.2.9. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.1 papunktyje nustatyto termino. 2.15.1.2.10. Projektu turi būti siekiama Apraše nustatytų stebėsenos rodiklių, kurių skaičiavimo aprašai skelbiami Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt. 2.15.1.2.11. Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai Pareiškėjas turi būti parengęs ir pateikęs įgyvendinančiajai institucijai įvertinti bent vienos Apraše nurodytos veiklos / poveiklės pagrindinio (rangos darbų) viešojo pirkimo dokumentus ir įvykdęs šio pirkimo procedūras. 2.15.1.2.12. Kartu su PĮP Administruojančiajai institucijai turi būti pateikti dokumentai / informacija: 2.15.1.2.12.1. projekto partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os) – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 1 priede pateiktą formą (teikiama, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); 2.15.1.2.12.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 2 priede pateiktą formą (teikiama, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); 2.15.1.2.12.3. projekto investicijų projektas su investicijų skaičiuokle, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas svetainėse cpva.lt ir esinvesticijos.lt (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų); 2.15.1.2.12.4. užpildytas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas); 2.15.1.2.12.5. užpildyta pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų išlaidų detalizavimo (Aprašo 2 priedas); 2.15.1.2.12.6. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidas (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų paskaičiavimai; 2.15.1.2.12.7. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodantys dokumentai; 2.15.1.2.12.8. informacija apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus; 2.15.1.2.12.9. bent vienos Apraše nurodytos veiklos / poveiklės pagrindinio (rangos darbų) viešojo pirkimo sutarties kopija (taikoma, jeigu nebuvo teikta kartu su viešojo pirkimo dokumentais); 2.15.1.2.12.10. patvirtintas statinio projektas (netaikoma, kai perkami rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi) arba patvirtinta techninė specifikacija (taikoma, kai perkami rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant VPĮ nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi); 2.15.1.2.12.11. statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (netaikoma, kai perkami rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis); 2.15.1.2.12.12. statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkami rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis). 2.15.1.2.13. Projektų įgyvendinimo reikalavimai: 2.15.1.2.13.1. projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus; 2.15.1.2.13.2. Pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje; 2.15.1.2.13.3. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis pirkimų vykdymo ir vertinimo tvarka, nustatyta Projektų taisyklių 7 priede; projekto sutartys turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Statybų darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 2.15.1.2.13.4. Pareiškėjas turi įpareigoti rangovą savo lėšomis apsidrausti Statybos įstatymo 46 straipsnyje nurodytu draudimu ne trumpesniam kaip rangos darbų įgyvendinimo laikotarpiui iki visų rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, t. y. apdrausti visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susijusius statybos, montavimo, rekonstrukcijos, griovimo ir panašius darbus ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatytus statybos produktus, medžiagas ir montuotinus įrenginius. Pareiškėjo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio statybos veiklos metu sukurtas turtas buvo sunaikintas ar sugadintas, rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. |  |  |  |  |
|  | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP. Įgyvendinant projektą transporto infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama laikantis universalaus dizaino principų ir pritaikyta naudotis žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių. Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede. |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |
|  | Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus 10 skirsnyje nustatyta tvarka. |  |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |
|  | Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.1 papunktyje nustatyto termino. |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |
|  | Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su vėlesniais pakeitimais nuostatas, neteikiama. |  |  |  |  |
|  | Projektų atrankos kriterijai |  |  |  |  |
|  | Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi. |  |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |
|  | Teikimo tvarka: | PĮP turi būti parengtas pagal Projekto taisyklių 1 priedo formą. Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt. |  |  |  |
|  | Kartu su PĮP turi būti pateikta: | - Įgaliojimas pasirašyti projekto įgyvendinimo planą, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas; - Projekto partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os) – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 1 priede pateiktą formą (teikiama, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); - informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 2 priede pateiktą formą (teikiama, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); - Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“; - užpildytas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas); - užpildyta Pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų išlaidų detalizavimo (Aprašo 2 priedas); - dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); - dokumentai, įrodantys pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas; - informacija apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus; - Apraše nurodytos veiklos (poveiklės) pagrindinio (tiesiogiai prisidedančio prie veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, rezultatų pasiekimo, pvz., rangos darbų) viešojo pirkimo sutarties kopija (taikoma, jeigu nebuvo teikta kartu su viešojo pirkimo dokumentais); - patvirtintas statinio projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti, statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi); - patvirtintas statinio projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti, statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi). |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija | Netaikoma. |  |  |  |
|  | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms | Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Transporto tinklų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Mantas Grigaliūnas, tel. +370 699 40 867, m.grigaliunas@cpva.lt |  |  |  |
|  | Kita informacija | Daugiau informacijos apie aktualius dokumentus pateikiama https://2021.esinvesticijos.lt/ kvietimų skiltyje. |  |  |  |
|  | Pridedama. | 1. PĮP forma (Projekto taisyklių 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“); 2. Projekto sutarties forma ( Projekto taisyklių 3 priedas „Projekto sutartis“). |  |  |  |

____________________

Rekonstruoti „Via Baltica“ ruožą nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Marijampolės, užtikrinant nepertraukiamą labai aukštą eismo kokybės lygį iki pat Kauno miesto. Kelio ruožo atkarpoje nuo magistralinės reikšmės kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, rekonstruoti kelius A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ir A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, iki sankryžos su keliu Nr. 125 Biržai–Raubonys, užtikrinti aukštą eismo kokybės lygį, likusioje kelio „Via Baltica“ atkarpoje iki Latvijos sienos užtikrinti vidutinį eismo kokybės lygį.

TEN-T tinklo IX B koridoriaus dalyje, magistralinės reikšmės kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, užtikrinti labai aukštą eismo kokybės lygį.

https://www.ppplietuva.lt/lt/viesuju-investiciju-projektu-rengimas/rengimas-ir-vertinimas-1