F-PRV-KV-01(ES(2021-2027)/1

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS

„SUTVARKYTI PRAEITYJE UŽTERŠTAS IR PAŽEISTAS TERITORIJAS

TAURAGĖS REGIONE“

Nr. 27-201-P

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros planu, patvirtintu Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patvirtinimo“ ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gairėmis (toliau - Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-74 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gairių patvirtinimo“

| 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pažangos priemonės numeris | 02-001-06-08-03-(RE)-27-(LT027-03-02-04) |
| 1.2. | Pažangos priemonės pavadinimas | Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas |
| 1.3. | Asignavimų valdytojas | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |
| 1.4. | Kita informacija | - |
| 1.5. | Dokumentai | Tauragės regiono plėtros planas - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e74cf940a5f711ed8df094f359a60216/asr |

| 2. | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Atsakinga institucija | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☐ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☒ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |  |
| 2.2. | Administruojančioji institucija | Pasirenkama iš: ☒ viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |  |  |  |  |
| 2.3. | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas | Nuo 2023 m. spalio 16 d., 8:00 val. |  |  | Iki 2024 m. sausio 8 d., 17:00 val. |  |
| 2.4. | Programa | Pasirenkama iš: ☒ 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |  |
| 2.5. | Regionas | Pasirenkama iš: ☒ Netaikoma ☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |  |
| 2.6. | Apskritis | ☐ Kauno apskritis ☐ Telšių apskritis ☐ Šiaulių apskritis |  |  |  |  |
| 2.7. | Projektų atrankos būdas | ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |  |  |  |  |
| 2.8. | Finansavimo forma | ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas Kartu negali būti pasirinkta: 01 su 06; 01 su 02, 03, 04, 05 formomis, 06 su 02, 03, 04, 05 formomis |  |  |  |  |
| 2.9. | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) Pagal kvietimų plano informaciją pasirenkama iš (gali būti pasirenkami keli): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Komponentas (nurodomas sutrumpintas komponento pavadinimas): Sveikatos sistemos transformacija | ☐ A.1.1 Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas ☐ A.1.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma ☐ A. 1.3 Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 2. Komponentas: Žalioji transformacija | ☐ B.1.1 Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos ☐ B.1.2 Judame neteršdami aplinkos ☐ B.1.3 Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka ☐ B.1.4 ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas ☐ B.1.5 Žiedinės ekonomikos link |  |  |  |  |
|  | 3. Komponentas: Skaitmeninė transformacija | ☐ C.1.1 Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka ☐ C.1.2 Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys ☐ C.1.3 Į klientą orientuotos paslaugos ☐ C.1.4 Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime ☐ C.1.5 “Žingsnis 5G link“ |  |  |  |  |
|  | 4. Komponentas: Švietimo transformacija | ☐ D.1.1 Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas ☐ D.1.2 Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems ☐ D.1.3 Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti ☐ D.1.4 Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje |  |  |  |  |
|  | 5. Komponentas: Inovacijų transformacija | ☐ E.1.1 Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos ☐ E.1.2 Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra ☐ E.1.3 Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse |  |  |  |  |
|  | 6. Komponentas: Viešojo valdymo transformacija | ☐ F.1.1 Veiksmingas viešasis sektorius ☐ F.1.2 Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema ☐ F.1.3 Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas ☐ F.1.4 Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas ☐ F.1.5 Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką ☐ F.1.6 Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį ☐ F.1.7 Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas ☐ F.1.8 Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti F.1.9 Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas) |  |  |  |  |
|  | 7. Komponentas: Užimtumo transformacija | ☐ G.1.1 Garantuota minimalių pajamų apsauga ☐ G.1.2 klientą orientuotas užimtumo rėmimas |  |  |  |  |
|  | 1. Prioritetas: Pažangesnė Lietuva | ☐ 1.1 Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas ☐ 1.2 Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms ☐ 1.3 Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas ☐ 1.4 Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius ☐ |  |  |  |  |
|  | 2. Prioritetas: Žalesnė Lietuva | ☐ 2.1 Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ☐ 2.2 Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus ☐ 2.3 Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus ☐ 2.4 Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus ☐ 2.5 Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką ☐ 2.6 Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos ☒ 2.7 Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą |  |  |  |  |
|  | 3. Prioritetas: Geriau sujungta Lietuva | ☐ 3.1 Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T ☐ 3.2 Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą |  |  |  |  |
|  | 4. Prioritetas: Socialiai atsakingesnė Lietuva | ☐ 4.1 Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką ☐ 4.2 Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas ☐ 4.3 Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems ☐ 4.4 Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą ☐ 4.5 Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) ☐ 4.6 Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) ☐ 4.7 Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių ☐ 4.8 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą ☐ 4.9 Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) ☐ 4.10 Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) |  |  |  |  |
|  | 5. Prioritetas: Piliečiams artimesnė Lietuva | ☐ 5.1 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose ☐ 5.2 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose |  |  |  |  |
|  | 6. Specialusis Prioritetas: Inovatyvūs sprendimai | ☐ 6.1 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą |  |  |  |  |
|  | 7. Specialusis Prioritetas: Gerinti skaitmeninį junglumą | ☐ 7.1 Skaitmeninis ryšys |  |  |  |  |
|  | 8. Specialusis Prioritetas: Tvarus judumas miestuose | ☐ 8.1 Tvarus judumas mieste |  |  |  |  |
|  | 9. prioritetas Teisingos pertvarkos fondas | ☐ 9.1 Teisingos pertvarkos fondas |  |  |  |  |
| 2.10 | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma | 592920,00 Eur |  |  |  |  |
| 2.10.1 | ES fondų lėšos | ☐ Europos regioninės plėtros fondas_______ eur. ☐ Europos socialinis fondas +___________eur. ☒ Sanglaudos fondas 592920,00 eur. ☐ Teisingos pertvarkos fondas_____________eur. |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos | - |  |  |  |  |
| 2.10.3 | EGADP paskolos lėšos | - |  |  |  |  |
| 2.10.4 | Bendrojo finansavimo lėšos | - |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Valstybės biudžeto lėšos | - |  |  |  |  |
| 2.10.6 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui – apmokėti | - |  |  |  |  |
| 2.11. | Nuosavo įnašo dydis | 104680,00 Eur |  |  |  |  |
| 2.12 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui ir (arba) projekto veiklai įgyvendinti (eurais) | 592920,00 Eur |  |  |  |  |
| 2.13. | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai. |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-001-06-08-03-(RE)-27-(LT027-03-02-04)-01-01 | Skatinti tvarkyti praeityje kasybos darbais pažeistas teritorijas (karjerus ir durpynus) ir cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas. |  |  |  |  |
| 2.13.2 | Tikslinės grupės | Gyventojai, gyvenantys šalia pažeistų ir užterštų teritorijų. |  |  |  |  |
| 2.13.3 | Galimi pareiškėjai | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  |
| 2.13.4 | Pareiškėjų tipas | ☒ Viešasis ☐ Privatusis |  |  |  |  |
| 2.13.5 | Galimi partneriai | Nėra |  |  |  |  |
| 2.13.6 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti | 592920,00 Eur |  |  |  |  |
| 2.13.7 | Finansuojamoji dalis | Iki 85 proc. |  |  |  |  |
| 2.13.8 | Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) | Ne mažiau kaip 15 proc. |  |  |  |  |
| 2.14. | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | 1. Išlaidos turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos 2021 m. birželio 24 d. reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo I skyriaus 6 ir 7 straipsnių nuostatas dėl Sanglaudos fondo lėšomis remiamų ir neremiamų veiklų ir Europos Parlamento ir Tarybos2021 m. birželio 24 d. reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, V antraštinės dalies „Fondų finansinė parama“ III skyriaus „Tinkamumo finansuoti taisyklės“ 63 ir 64 straipsniuose nurodytas tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas. 2. Išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidų tinkamumo reikalavimus. 3. Išlaidos turi būti padarytos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. su sąlyga, kad visos projekto veiklos nebaigtos iki pareiškėjui pateikiant PĮP. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, taikomi Gairių 4.1–4.3 papunkčiuose nustatyti reikalavimai. 4. Vykdant veiklas finansuojama: 4.1. pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą atlikti preliminarūs ekogeologiniai, detalūs ekogeologiniai ir (arba) papildomi (tvarkymo plano parengimui ir (ar) tikslinimui reikalingi) ekogeologiniai tyrimai; 4.2. pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą ir Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašą parengtas, AAD patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas arba pagal tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, nurodytų Gairių 1.2. papunktyje, nuostatas patvirtintas pažeistų žemių tvarkymo projektas; 4.3. teritorijos tvarkymo darbai ir susijusios išlaidos, būtinos tvarkymo plano ar pažeistų žemių tvarkymo (rekultivavimo) projektui įgyvendinti; 4.4. tvarkymo plano tikslinimas, teritorijos tvarkymo darbų arba paslaugų priežiūra, statybos darbų techninė priežiūra, kai būtina pagal statybos techninio reglamento reikalavimus, kontrolinių tyrimų atlikimas, baigiamosios užterštos teritorijos tvarkymo ataskaitos ir kitų dokumentų, būtinų veiklos įgyvendinimui pagal reglamentuojančius teisės aktus, parengimas. 5. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. 6. Finansavimas praeityje užterštos teritorijos tvarkymui gali būti skiriamas, kai negalima vadovautis atsakomybės („teršėjas moka“) principu, kaip apibrėžta Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos 6.3 papunktyje, t. y. siekiama, kad išlaidos ir atsakomybė dėl skurdinamos ir teršiamos aplinkos atkūrimo tektų ne visiems šalies piliečiams, o tiems, kurie gauna iš to naudos arba yra gamtos išteklių vartotojai, tai yra taršos šalinimo priemonių išlaidas turėtų padengti atitinkamas teršėjas, išskyrus atvejus, kai teršėjo neįmanoma nustatyti arba, kai remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų. 7. Finansavimas praeityje užterštų teritorijų ar pažeistų žemių tvarkymui neskiriamas, jei galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai, kurie atitinka Gairių 2.1 papunktyje nustatytą reikalavimą, įsipareigoję panaudos arba nuomos sutartyje teritoriją sutvarkyti nuosavomis lėšomis. 8. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei teikiama valstybės pagalba, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis turi būti ne didesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytą didžiausią pagalbą. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo ar partnerio lėšomis. 9. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali papildomai prisidėti įgyvendinant projektą. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, projektui skiriamo finansavimo intensyvumas ir pareiškėjo ir (arba) partnerio privalomas prisidėjimo prie projekto finansavimo dydis nustatomas pagal Gairių 4.1–4.3 papunkčių reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Indeksuojama ☐ Neindeksuojama |  |  |  |  |  |  |
|  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas |  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas |  | Papildoma informacija |  |
|  | FN-01 |  | 01 | 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. |  | Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. |  |
|  | FS-01-02 |  | 01 | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. |  | Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos: a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija; b) pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama. |  |
|  | FS-01-01 |  | 01 | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. |  | Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos: a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija; b) pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama. |  |
|  | FS-01-04 |  | 01 | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM. |  | Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai: a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą; b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama; c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su ES emblema. |  |
|  | FS-01-03 |  | 01 | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM. |  | Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai: a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą; b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama; c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su ES emblema. |  |
| 2.15 | Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |  |  |
| Pažangos priemonės poveiklės numeris; Rodiklio pavadinimas; Rodiklio kodas; Matavimo vienetas; Minimali siektina reikšmė projektui. 1.; Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai; RCR52 R.B.2052; hektarai; 1. 1.; Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas; RCO38 P.B.2038; hektarai; 1,647. |
| 2.16 | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai pagal panaudos arba nuomos sutartis arba patikėjimo teise valdo valstybės ar savivaldybės žemę. 2.2. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. 2.3. Projektai įgyvendinami: 2.3.1. cheminėmis medžiagomis užterštose teritorijose, kuriose cheminių medžiagų koncentracija dirvožemyje, grunte ir (ar) požeminiame vandenyje viršija ribines vertes, nustatytas vadovaujantis Gairių 1.2.2 ir 1.2.4 papunkčiuose nurodytų teisės aktų reikalavimais, ir kurioms yra gauta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) išvada, nurodanti, kad cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos pasekmių; 2.3.2. praeityje pažeistose teritorijose, kai ketinama sutvarkyti praeityje pažeistas teritorijas žemėje, dėl technogeninės veiklos (naudingųjų iškasenų gavybos) praradusiai derlingąjį dirvožemio sluoksnį, durpynuose – durpių sluoksnį, ir neužstatytoje statiniais ar įrenginiais. 2.4. Žemė, kurioje ketinama įgyvendinti projektą, turi priklausyti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise. 2.5. Su projekto įgyvendinimo planu (toliau – PĮP) administruojančiajai institucijai turi būti pateikta: 2.5.1. Išankstinių sąlygų įgyvendinimą įrodanti informacija: 2.5.1.1. išankstinė sąlyga „Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km)“ – pateikiama informacija apie gyventojų skaičių 1 km2 gardelėje ir ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų, į kurią pagal koordinates patenka užterštos arba pažeistos teritorijos ribos, įrodanti gyventojų skaičių gardelėje. Informacijos šaltinis – oficialūs gyventojų ir būstų surašymo duomenys 2021 m., pateikiami interneto svetainės „Lietuvos statistika“ skiltyje „Atviri duomenys“. Gyventojų skaičius gardelėje 1000 m x 1000 m; patikrinama, ar užterštos arba pažeistos teritorijos ribos pagal koordinates patenka į minėtą gyventojų skaičiaus gardelę arba yra ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų; 2.5.1.2. išankstinė sąlyga „Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai“ – pateikiamas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame patvirtinta, kad rekultivuota žemė bus naudojama želdynams ir želdiniams sodinti, socialiniams būstams ir (ar) kitai socialinei, visuomeninei, ūkinei, ekonominei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai. 2.5.2. Vadovaujantis Gairių 1.2.3, 1.2.4 ir 1.2.7 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nuostatomis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas (jei tvarkoma praeityje užteršta teritorija) arba, vadovaujantis Gairių 1.2.6 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis, patvirtintas pažeistų žemių tvarkymo (rekultivavimo) projektas (jei tvarkoma praeityje pažeista teritorija); 2.5.3. dokumentas, įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.4 papunktyje nustatytą reikalavimą; 2.5.4. investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainės http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „viešųjų investicijų projektų rengimas“, prie „rengimas ir vertinimas“ (jei taikoma). Investicijų projektas rengiamas ir teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir projekto vertė viršija vieną milijoną eurų, kaip nurodyta Strateginio valdymo metodikos 120.5 papunktyje; 2.5.5. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams); 2.5.6. dokumentas (sutartis), įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.1 papunktyje nustatytą reikalavimą ir tokia teisė galios ne trumpiau kaip 5 metus įgyvendinus projektą; 2.5.7. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo sprendimą, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar kt.); 2.5.8. dokumentas, įrodantis, kad netaikomas atsakomybės („teršėjas moka“) principas, kaip nurodyta Gairių 5.6 papunktyje. T. y. pareiškėjo pateikiama teritorijos užterštumo analizė ar AAD arba LGT raštai, patvirtinantys, kad teršėjas nebeegzistuoja ar jo neįmanoma nustatyti arba, kai, remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais, jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų; 2.6. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo; partnerystės sutartis turi būti sudaryta prieš pateikiant projekto įgyvendinimo planą. Partnerystės sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir projekto partneris. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės dėl projekto (kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita), šalių atsakomybė, įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių. 2.7. Regiono plėtros plane turi būti numatytos lėšos stebėsenos rodikliui „Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas“ pasiekti, kuriam skiriama ne daugiau kaip 600 tūkst. Eur 1 ha Europos Sąjungos finansavimo lėšų. Vertinamas visiems regione pagal Gaires suplanuotiems projektams planuojamas Europos Sąjungos finansavimo lėšų vidurkis 1 ha. 2.8. Informavimo apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis. 2.9. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, projektui skiriamo finansavimo intensyvumas ir pareiškėjo ir (arba) partnerio privalomas prisidėjimo prie projekto finansavimo dydis nustatomas pagal Gairių 4.1–4.3 papunkčių reikalavimus. 2.10. Atlikdami visus pirkimus, pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau - Nutarimas), išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimų procedūros atliekamos pagal Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendinant projektus turi būti nepažeidžiami horizontalieji principai (toliau – HP). HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimo principą. Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą, nenumatomi. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.3 | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |  |  |
|  | Gairių 2.1 papunktyje nustatytas reikalavimas, jog galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai pagal panaudos arba nuomos sutartis arba patikėjimo teise valdo valstybės ar savivaldybės žemę, ir tokia teisė turi galioti ne trumpiau kaip 5 metus įgyvendinus projektą. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.4 | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |  |  |
|  | Pradžia - 2024 m. II ketvirtis, pabaiga - 2029 m. III ketvirtis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.5 | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 45 straipsnio reikalavimus, gali būti teikiama valstybės pagalba užterštoms teritorijoms tvarkyti neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytos didžiausios pagalbos sumos, jei užteršta teritorija, esanti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, išnuomota kitam juridiniam asmeniui. 2. Pagal Gaires teikiamai valstybės pagalbai taikomi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 skyriaus 2–5 dalyse nustatyti apribojimai, 5, 6 ir 8 straipsniuose nustatyti skaidrumo, skatinamojo poveikio ir sumavimo reikalavimai. 3. Valstybės pagalba neteikiama sunkumų patiriantiems subjektams, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte. Nauja valstybės pagalba neteikiama, kol bus grąžinta toje pačioje valstybėje narėje neteisėtai gauta valstybės pagalba, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 4 punkto a dalyje. 4. Už regionų plėtros planų priemonių įgyvendinimą atsakinga administruojančioji institucija (toliau - RPPl administruojančioji institucija), vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 17 punkto reikalavimais, pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą. 5. Kai suteikta valstybės pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 punkto c dalyje nustatytas ribas, RPPl administruojančioji institucija per 6 mėnesius nuo priimto sprendimo paskelbia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo interneto tinklalapyje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/internal/confirmRegistration. 6. Pagal Gaires teikiamos valstybės pagalbos dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 12 straipsnio 1 punkte. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.6 | Projektų bendrieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.7 | Projektų specialieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.8 | Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Teikimo tvarka: | Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui - užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt |  |  |  |  |
| 2.17.2. | Kartu su PĮP turi būti pateikta: | Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta: ☒ Partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija ☒ Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma ☒ Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 ☒ Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 ☒ Kiti priedai: 1. Išankstinių sąlygų įgyvendinimą įrodanti informacija: 1.1. išankstinė sąlyga „Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km)“ – pateikiama informacija apie gyventojų skaičių 1 km2 gardelėje ir ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų, į kurią pagal koordinates patenka užterštos arba pažeistos teritorijos ribos, įrodanti gyventojų skaičių gardelėje. Informacijos šaltinis – oficialūs gyventojų ir būstų surašymo duomenys 2021 m., pateikiami interneto svetainės „Lietuvos statistika“ skiltyje „Atviri duomenys“. Gyventojų skaičius gardelėje 1000 m x 1000 m; patikrinama, ar užterštos arba pažeistos teritorijos ribos pagal koordinates patenka į minėtą gyventojų skaičiaus gardelę arba yra ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų; 1.2. išankstinė sąlyga „Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai“ – pateikiamas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame patvirtinta, kad rekultivuota žemė bus naudojama želdynams ir želdiniams sodinti, socialiniams būstams ir (ar) kitai socialinei, visuomeninei, ūkinei, ekonominei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai. 2. Vadovaujantis Gairių 1.2.3, 1.2.4 ir 1.2.7 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nuostatomis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas (jei tvarkoma praeityje užteršta teritorija) arba, vadovaujantis Gairių 1.2.6 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis, patvirtintas pažeistų žemių tvarkymo (rekultivavimo) projektas (jei tvarkoma praeityje pažeista teritorija); 3. dokumentas, įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.4 papunktyje nustatytą reikalavimą; 4. investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainės http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „viešųjų investicijų projektų rengimas“, prie „rengimas ir vertinimas“ (jei taikoma). Investicijų projektas rengiamas ir teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir projekto vertė viršija vieną milijoną eurų, kaip nurodyta Strateginio valdymo metodikos 120.5 papunktyje; 5. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams); 6. dokumentas (sutartis), įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.1 papunktyje nustatytą reikalavimą ir tokia teisė galios ne trumpiau kaip 5 metus įgyvendinus projektą; 7. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo sprendimą, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar kt.); 8. dokumentas, įrodantis, kad netaikomas atsakomybės („teršėjas moka“) principas, kaip nurodyta Gairių 5.6 papunktyje. T. y. pareiškėjo pateikiama teritorijos užterštumo analizė ar AAD arba LGT raštai, patvirtinantys, kad teršėjas nebeegzistuoja ar jo neįmanoma nustatyti arba, kai, remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais, jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų. |  |  |  |  |
| 2.17.3 | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija | ☐ Taip ☒ Ne |  |  |  |  |
| 2.17.4. | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms | VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Algimantas Budreika Tel. Nr.: 8 649 46236 El. p.: a.budreika@cpva.lt |  |  |  |  |
| 2.18. | Taikomi teisės aktai | PAFT - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr 2023 04 05 pakeitimas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/435509e0d37e11ed9978886e85107ab2 Gairės - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b498000c18911ed97b2975f7dad7488 Kiti taikomi teisės aktai nurodyti Gairėse: 1.1. Bendrieji: 1.1.1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“; 1.1.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas); 1.1.3. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas; 1.1.4. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas. 1.2. Specialieji: 1.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 1.2.2. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai); 1.2.3. Ekogeologinių tyrimų reglamentas, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1–104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (toliau – Ekogeologinių tyrimų reglamentas); 1.2.4. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“; 1.2.5. Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“; 1.2.6. Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“; 1.2.7. Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |  |  |  |
| 2.19 | Kita informacija | Daugiau informacijos https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai-2 |  |  |  |  |
| 2.20 | Priedai | Projekto įgyvendinimo plano forma: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma Projekto sutarties forma: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1 |  |  |  |  |

__________________