FORMAI PRITARTA

Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219

„Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. spalio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 16

Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planavimo ir skelbimo proceso

3 priedas

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS

„ŠESD ABSORBCINIŲ PAJĖGUMŲ DIDINIMAS (ATKURIANT PELKIŲ (DURPŽEMIŲ) HIDROLOGINĮ REŽIMĄ)“

Nr. 12-001-J

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – Aprašas), teisės aktą patvirtino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-917, ir  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

| 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pažangos priemonės numeris | 15-001-06-02-02 |
| 1.2. | Pažangos priemonės pavadinimas | Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą) |
| 1.3. | Asignavimų valdytojas | Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija |
| 1.4. | Kita informacija | Pažangos priemonė finansuojama Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. |
| 1.5. | Dokumentai | Nuoroda į projektų finansavimo sąlygų aprašą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/545dc920c1fa11ec8d9390588bf2de65/asr |

| 2. | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Atsakinga institucija |  | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☒ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☐ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☐ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |
| 2.2. | Administruojančioji institucija |  | Pasirenkama iš: ☒ viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |  |  |  |
| 2.3. | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas |  | Nuo 2024-01-18 08:00 val. |  | Nuo 2024-02-15 17:00 val. |  |
| 2.4. | Programa |  | Pasirenkama iš: ☐ 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa ☒ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |
| 2.5. | Regionas |  | Pasirenkama iš: ☒ Netaikoma ☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |
| 2.6. | Apskritis |  | ☐ Kauno apskritis ☐ Telšių apskritis ☐ Šiaulių apskritis ☒ Netaikoma |  |  |  |
| 2.7. | Projektų atrankos būdas |  | ☐ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☒ Jungtinis projektas |  |  |  |
| 2.8. | Finansavimo forma |  | ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas Kartu negali būti pasirinkta: 01 su 06; 01 su 02, 03, 04, 05 formomis, 06 su 02, 03, 04, 05 formomis |  |  |  |
| 2.9. | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) |  |  |  |  |  |
|  | 1. Komponentas (nurodomas sutrumpintas komponento pavadinimas): Sveikatos sistemos transformacija |  | ☐ A.1.1 Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas ☐ A.1.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma ☐ A. 1.3 Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas |  |  |  |
|  | 2. Komponentas: Žalioji transformacija |  | ☐ B.1.1 Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos ☐ B.1.2 Judame neteršdami aplinkos ☐ B.1.3 Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka ☒ B.1.4 ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas ☐ B.1.5 Žiedinės ekonomikos link |  |  |  |
|  | 3. Komponentas: Skaitmeninė transformacija |  | ☐ C.1.1 Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka ☐ C.1.2 Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys ☐ C.1.3 Į klientą orientuotos paslaugos ☐ C.1.4 Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime ☐ C.1.5 “Žingsnis 5G link“ |  |  |  |
|  | 4. Komponentas: Švietimo transformacija |  | ☐ D.1.1 Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas ☐ D.1.2 Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems ☐ D.1.3 Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti ☐ D.1.4 Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje |  |  |  |
|  | 5. Komponentas: Inovacijų transformacija |  | ☐ E.1.1 Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos ☐ E.1.2 Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra ☐ E.1.3 Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse |  |  |  |
|  | 6. Komponentas: Viešojo valdymo transformacija |  | ☐ F.1.1 Veiksmingas viešasis sektorius ☐ F.1.2 Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema ☐ F.1.3 Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas ☐ F.1.4 Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas ☐ F.1.5 Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką ☐ F.1.6 Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį ☐ F.1.7 Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas ☐ F.1.8 Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti F.1.9 Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas) |  |  |  |
|  | 7. Komponentas: Užimtumo transformacija |  | ☐ G.1.1 Garantuota minimalių pajamų apsauga ☐ G.1.2 klientą orientuotas užimtumo rėmimas |  |  |  |
|  | 1. Prioritetas: Pažangesnė Lietuva |  | ☐ 1.1 Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas ☐ 1.2 Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms ☐ 1.3 Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas ☐ 1.4 Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius ☐ |  |  |  |
|  | 2. Prioritetas: Žalesnė Lietuva |  | ☐ 2.1 Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ☐ 2.2 Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus ☐ 2.3 Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus ☐ 2.4 Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus ☐ 2.5 Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką ☐ 2.6 Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos ☐ 2.7 Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą |  |  |  |
|  | 3. Prioritetas: Geriau sujungta Lietuva |  | ☐ 3.1 Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T ☐ 3.2 Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą |  |  |  |
|  | 4. Prioritetas: Socialiai atsakingesnė Lietuva |  | ☐ 4.1 Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką ☐ 4.2 Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas ☐ 4.3 Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems ☐ 4.4 Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą ☐ 4.5 Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) ☐ 4.6 Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) ☐ 4.7 Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių ☐ 4.8 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą ☐ 4.9 Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) ☐ 4.10 Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) |  |  |  |
|  | 5. Prioritetas: Piliečiams artimesnė Lietuva |  | ☐ 5.1 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose ☐ 5.2 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose |  |  |  |
|  | 6. Specialusis Prioritetas: Inovatyvūs sprendimai |  | ☐ 6.1 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą |  |  |  |
|  | 7. Specialusis Prioritetas: Gerinti skaitmeninį junglumą |  | ☐ 7.1 Skaitmeninis ryšys |  |  |  |
|  | 8. Specialusis Prioritetas: Tvarus judumas miestuose |  | ☐ 8.1 Tvarus judumas mieste |  |  |  |
|  | 9. prioritetas Teisingos pertvarkos fondas |  | ☐ 9.1 Teisingos pertvarkos fondas |  |  |  |
| 2.10 | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma |  | 19.360.000,00 eur |  |  |  |
| 2.10.1 | ES fondų lėšos |  | - |  |  |  |
| 2.10.2 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos |  | 16.000.000,00 eur ☐EGADP subsidijos nepanaudotos lėšos _______ eur. |  |  |  |
| 2.10.3 | EGADP paskolos lėšos |  | - |  |  |  |
| 2.10.4 | Bendrojo finansavimo lėšos |  | - |  |  |  |
| 2.10.5 | Valstybės biudžeto lėšos |  | - |  |  |  |
| 2.10.6 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui – apmokėti |  | 3.360.000,00 eur |  |  |  |
| 2.11. | Nuosavo įnašo dydis |  | - |  |  |  |
| 2.12 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti (eurais) |  | 19.360.000,00 eur |  |  |  |
| 2.13. | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai. |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |  |
|  | 15-001-06-02-02-01-01 |  | Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą) |  |  |  |
| 2.13.2 | Tikslinės grupės |  | Jungtinio projekto (toliau – JP) projekto pareiškėjai gali būti pirminę žemės ūkio produktų gamybą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, teisėtais pagrindais valdantys žemės plotus, kuriuose planuojama atkurti pelkių hidrologinį režimą. Pirminė žemės ūkio produktų gamyba – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų dirvožemio ir gyvulininkystės produktų gamyba nesiimant tolesnių veiksmų, kuriais keičiamas tokių produktų pobūdis. |  |  |  |
| 2.13.3 | Galimi pareiškėjai |  | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |  |  |  |
| 2.13.4 | Pareiškėjų tipas |  | ☒ Viešasis ☐ Privatusis |  |  |  |
| 2.13.5 | Galimi partneriai |  | - |  |  |  |
| 2.13.6 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti |  | 19.360.000,00 eur |  |  |  |
| 2.13.7 | Finansuojamoji dalis |  | 100 proc. |  |  |  |
| 2.13.8 | Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) |  | - |  |  |  |
| 2.14. | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | 1. Tinkamos finansuoti JP vykdytojo išlaidos ir tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. 2. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra: 2.1. JP vykdytojo netiesioginės išlaidos, apmokamos pagal Aprašo 14.1 p. nurodytą fiksuotąją normą; 2.2. JP vykdytojo vykdomų privalomų projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 14.4 papunktyje nurodytas fiksuotąsias sumas; 2.3. JP vykdytojo surengtų komunikacinių renginių ar veiklų, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 341.5 papunkčio reikalavimu, taikomų projektams, kurių visos išlaidos viršija 10 000 000 eurų, išlaidos apmokamos pagal faktinį jų patyrimą; 2.4. JP vykdytojo vykdomų kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos apmokamos pagal faktinį jų patyrimą; 2.5. JP projektų vykdytojų išlaidos, apmokamos pagal Aprašo 14.2 arba 14.3 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius. 3. JP vykdytojo prašymu, avanso mokėjimai atliekami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 4. JP projekto vykdytojo išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo. JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos JP projekto vykdytojo ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 1 d. 5. Detalius JP projekto teikimo, administravimo, finansavimo, veiklos ataskaitų teikimo, atsiskaitymo reikalavimus, pažeidimų nagrinėjimo tvarką ir sankcijas nustato JP vykdytojas kvietime teikti paraiškas. 6. Kartu su veiklos ataskaita JP vykdytojas administruojančiajai institucijai pateikia pelkės atkūrimą pagrindžiančius dokumentus, pagal Aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytas išvardintas veiklas. 7. JP projekto vykdytojams netiesioginės išlaidos nėra finansuojamos. 8. Valstybės pagalba neteikiama pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) kompensuoti, išskyrus atvejus, kai to mokesčio negalima įtraukti į PVM ataskaitą. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka. 9. Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą bus pateikiama į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę. 10. JP vykdytojas apie JP projekto vykdytojams skirtą valstybės pagalbą, įskaitant JP projekto vykdytojo pavadinimą, paraiškos registracijos numerį, projekto pavadinimą ir suteiktos valstybės pagalbos sumą, skelbia savo interneto svetainėje. |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Indeksuojama ☐ Neindeksuojama |  |  |  |  |  |
|  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija |  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas |  | Papildoma informacija |
|  | FN-01 | 01 |  | Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma |  | Iš fiksuotosios projekto išlaidų normos dengiamos JP vykdytojo netiesioginės išlaidos. |
|  | FĮ-10-01 | 02 |  | 1 ha atkurto šlapynių ploto fiksuotasis vieneto įkainis be PVM |  | Taikomas fiksuotasis vieneto įkainis JP projektų vykdytojams. |
|  | FĮ-10-02 | 02 |  | 1 ha atkurto šlapynių ploto fiksuotasis vieneto įkainis su PVM |  | Taikomas fiksuotasis vieneto įkainis JP projektų vykdytojams. |
|  | FS-01-03 | 02 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM |  |  |
|  | FS-01-04 | 02 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM |  |  |
| 2.15 | Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |  |
| Pažangos priemonės poveiklės numeris; Rodiklio pavadinimas; Rodiklio kodas; Matavimo vienetas; Minimali siektina reikšmė projektui. 15-001-06-02-02-01-01; Durpynų, kuriuose atkurti pelkėdaros procesai, plotas; P-15-001-06-02-02-04 P.S.1.1056; hektarai; 2000 (2024 IV ketv.). 15-001-06-02-02-01-01; Durpynų, kuriuose atkurti pelkėdaros procesai, plotas; P-15-001-06-02-02-04 P.S.1.1056; hektarai; 6000 (2026 II ketv.). |
| 2.16 | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pagal Aprašą finansuojamas jungtinis projektas. 2. Pagal Aprašą remiama veikla – „ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“. 3. Patirtos išlaidos administruojančiajai institucijai gali būti deklaruojamos nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto finansavimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d. 4. JP turi būti siekiama įgyvendinti produkto rodiklį „Durpynų, kuriuose atkurti pelkėdaros procesai, plotas“. Siekiama produkto rodiklio reikšmė 6000 ha. Rodiklis turi būti pasiektas iki 2026 m. balandžio 30 d. Tarpinė produkto rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 2000 ha, 2000 ha turi būti pasiekta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 5. Rodiklis laikomas pasiektu, kai JP projekto vykdytojas pateikia JP vykdytojui atkurtos pelkės atkūrimą pagrindžiantį dokumentą, t. y. savivaldybės patvirtintą atkurtos šlapynės apžiūros aktą (Aprašo 4 priedas). 6. Valstybės pagalba JP vykdytojui neteikiama. 7. Taikomi JP parengtumo reikalavimai: JP vykdytojas, teikdamas projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), turi pateikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai patvirtinto vidaus procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta JP vykdytojui numatytų funkcijų ir atsakomybių atlikimo tvarka, kopiją. 8. JP turi atitikti su projektu susijusius bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. 9. Projekto matomumo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka. 10. JP įgyvendinamas vadovaujantis projekto sutartyje, Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytais reikalavimais ir administravimo tvarka. Reikalavimai JP projektams ir JP projektų pareiškėjams JP remiama veikla: pelkių hidrologinio režimo atkūrimas durpžemiuose, įskaitant melioracijos inžinerinės infrastruktūros pertvarkymo darbus (atkuriamos pelkės ir (arba) melioracijos inžinerinių sistemų statybos, griovimo darbai; melioracijos inžinerinių statinių statybos techninės priežiūros darbai; sumedėjusios augmenijos, akmenų šalinimas, kelmų frezavimas, paviršiaus formavimas). Šios pelno nesiekiančios investicijos tikslas – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) išmetimus iš buvusių nusausintų pažeistų durpžemių (organinių dirvožemių), atkuriant šiuose plotuose pelkėdaros procesus, siekiant didinti jų ŠESD absorbcinį potencialą, kartu vykdant ir ekstensyvią ūkinę veiklą bei sudarant palankias prielaidas biologinės įvairovės buveinėms; tai atitinka Gairėse (152) nurodytus tikslus (e, f, g). Pagal Priemonę finansuojamos veiklos, atitinkančios priemonės tikslus, detalizuotos Aprašo 14 punkte. Galimi JP projekto pareiškėjai: 1. JP projekto pareiškėjai gali būti pirminę žemės ūkio produktų gamybą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, teisėtais pagrindais valdantys žemės plotus, kuriuose planuojama atkurti pelkių hidrologinį režimą. Pirminė žemės ūkio produktų gamyba – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų dirvožemio ir gyvulininkystės produktų gamyba nesiimant tolesnių veiksmų, kuriais keičiamas tokių produktų pobūdis. 2. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. 3. JP projekto pareiškėjas neturi įsiskolinimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 4. JP projekto pareiškėjas nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka. 5. JP projekto pareiškėjas atitinka labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms Reglamento (ES) Nr. 2022/2472 I priede nustatytus kriterijus. 6. JP projekto pareiškėjas nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Gairių 33 punkto 63 papunktyje. Bendrieji atrankos kriterijai, finansavimo sąlygos ir reikalavimai, administravimas ir įgyvendinimas: JP projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. Reikalavimai JP projektui: 1. JP projekto pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Plotai, į kuriuos investuojama, turi būti ŽŪN. 2. Pagal JP projektą tvarkomi plotai, kuriuose atkuriamas pelkių hidrologinis režimas, turi patekti į durpžemių žemėlapį, atvaizduotą VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC) viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html pagal VĮ Valstybės žemės fondo pateiktus duomenis. Seniūnijos darbuotojas ar pats JP projekto vykdytojas (pareiškėjas) ŽŪDC viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html įbraižo laukų, kuriuose planuojama atkurti pelkę, ribas. Šią informaciją pateikia SHAPE formatu kartu su JP projekto paraiška nurodydamas plotą (ha), planuojamo atkurti ploto vietovę bei koordinates (Aprašo 1 priedas), naudodamasis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai). 3. Pagal JP projektą numatomas atkurti pelkių plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha vientiso lauko ploto dydžio. 4. Su paraiška, kurioje turi būti nurodomas numatomas atkurti pelkių plotas (ha), planuojamo atkurti ploto vietovė bei koordinatės, turi būti pateiktos savivaldybės išduotos techninės sąlygos melioracijos inžineriniams statiniams pertvarkyti. Techninis projektas kartu su techninio projekto ekspertize turi būti pateiktas po paraiškos pateikimo, bet ne vėliau kaip su mokėjimo prašymu. 5. Techninėse sąlygose, be kita ko, turi būti įvertintas galimas projekto poveikis kaimyniniams sklypams, keliams, kitai infrastruktūrai. Jei JP projektas įgyvendinamas saugomose teritorijose, su JP projekto paraiška turi būti pateiktas valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcijos arba direkcijos, kuriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose“ priskirtos saugomos teritorijos, sutikimas dėl projekto įgyvendinimo. 6. Plotai, kuriuose atkuriamos pelkės, turi būti JP projekto pareiškėjo teisėtai valdomi (nuosavybės, nuomos, patikėjimo ar panaudos pagrindais). Jei šie plotai yra valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Sutikimai turi būti notariškai patvirtinti ir įregistruoti viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka. Sutikimai turi būti pateikiami kartu su JP projekto paraiška. 7. JP projekto pareiškėjo tinkamumas gauti finansavimą vertinamas pagal paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus, atitinkamais dokumentais pagrįstus ir viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po JP vykdytojo paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. 8. JP projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Aprašu ir Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis (Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės taikomos tiems JP projekto administravimo etapams, kurie nereglamentuojami Apraše). 9. Projekto pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką JP vykdytojui negali būti patyręs išlaidų, susijusių su JP projektu. JP projekto pareiškėjo įsipareigojimai: 1. JP projektą įgyvendinti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo valstybės pagalbos skyrimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d. 2. Sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, ar laikomasi veiklos, kuriai buvo skirtas finansavimas, sąlygų. 3. Teikti duomenis statistikos tikslais ir gyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti. 4. JP projekto paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose, arba atsakyme į paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikti teisingą informaciją. 5. Viešinti gautą valstybės pagalbą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka. 6. Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti investicijų, veiklos tęstinumą (nekeisti nuosavybės pobūdžio, nekeisti projekto tikslų ir veiklos pobūdžio – nesausinti atkurtos pelkės ar kitaip keisti jos hidrologinio režimo) bei jos priežiūrą. 7. Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos pelkės atkūrimo priemonės, savo lėšomis atkurti jas ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne prastesnių techninių parametrų. Reikalavimai JP projektų atrankai: 1. Kvietimus teikti JP projektų paraiškas rengia JP vykdytojas, kvietimas skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt ir JP vykdytojo interneto svetainėje (www.nma.lt). 2. Kvietimas teikti paraiškas gali būti baigiamas anksčiau nei nustatytas terminas kvietime teikti paraiškas, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl JP projektų finansavimo ir pateiktas JP projektų paraiškas galima paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą, arba kai dėl nepakankamo susidomėjimo kvietimu teikti paraiškas bei pateiktų JP projektų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių dėl kvietimui numatytų lėšų panaudojimo. 3. Paraiškos teikiamos, vertinamos ir atrenkamos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, kvietime teikti paraiškas nustatyta tvarka ir JP vykdytojo vidaus procedūrų aprašu. 4. Vienas JP projekto pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti tik vieną paraišką. 5. Valstybės pagalba neteikiama JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. 6. Valstybės pagalba neteikiama PVM kompensuoti, išskyrus atvejus, kai to mokesčio negalima įtraukti į PVM ataskaitą. PVM gali būti tinkamomis finansuoti išlaidomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje nustatytais atvejais, jei neprieštaraujama Gairių 3.2.3 dalies 88 punkto nuostatai. |  |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami HP. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. Chartijos nuostatų laikymuisi taikomi reikalavimai nenustatomi atsižvelgiant į tai, kad remiantis 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimu – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedu įvertinus projektų veiklų atitiktį Chartijai nenustatyta, kad kuriomis nors projektų veiklomis būtų daromas poveikis Chartijoje nustatytoms pagrindinėms teisėms. |  |  |  |  |  |
| 2.16.3 | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |  |
|  | 1. Projekto kontrolės laikotarpiu turi būti užtikrintas investicijų, veiklos tęstinumas, kaip nurodyta Aprašo 3.1.5.6 papunktyje, arba JP projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, prisiima tęstinius įsipareigojimus, kaip nurodyta 11.2 papunktyje. 2. Jeigu JP projekto vykdytojas 5 m. projekto kontrolės laikotarpiu kreipiasi paramos ir prisiima įsipareigojimus pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ ir tinkamai laikosi prisiimtų įsipareigojimų, laikoma, kad jis užtikrina JP projekto priežiūrą kontrolės laikotarpiu. Paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ JP projekto vykdytojas gali kreiptis tik įgyvendinęs JP projektą. |  |  |  |  |  |
| 2.16.4 | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |  |
|  | JP įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d. |  |  |  |  |  |
| 2.16.5 | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |  |
|  | 1. Valstybės pagalbos schema SA.102103(2022N) „Investicijos „ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas“ įgyvendinimas atkuriant šlapynes žemės ūkio naudmenose“, patvirtinta Europos Komisijos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. C(2023) 2230 final bei pakeista Valstybės pagalbos schema SA.108958 (2023/N), patvirtinta Europos Komisijos 2023 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. C(2023) 7718 final. 2. Pagal Aprašą valstybės pagalba teikiama vadovaujantis Gairių I dalimi ir II dalies 1 skyriaus 1.1.1.1 skirsniu „Pagalba investicijoms į žemės ūkio valdas, susijusias su pirmine žemės ūkio gamyba“. 3. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba sumuojama su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias paramos intensyvumas ir didžiausia paramos suma. 4. JP vykdytojas, priėmęs sprendimą skirti valstybės pagalbą, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą (nurodoma diskontuota valstybės pagalbos vertė). Registrui pateikti duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. 5. JP vykdytojas, priėmęs sprendimą skirti valstybės pagalbą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų Ministerijai pateikia Gairių 3.2.4 dalies 112 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytą informaciją apie skirtą valstybės pagalbą tuo atveju, jei vienam JP projekto vykdytojui skirta individuali parama (t. y. tam pačiam JP projekto vykdytojui ir tam pačiam projektui arba veiklai skiriama valstybės pagalba, net jeigu ji skirta kelių sprendimų pagrindu ir (arba) pagal skirtingas paramos priemones) viršijo Gairių 3.2.4 dalies 112 punkto c papunkčio i papunktyje nurodytą 10 000 Eur ribą. 6. JP vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos pagal Aprašą suteikimo dienos saugoti visą su valstybės pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus. 7. Finansavimo JP projektui atitikties vertinimą atlieka JP vykdytojas pagal Aprašo 4 priedą. 8. Vadovaujantis Gairių 3.2.3 dalies 91 punktu ateityje mokėtina valstybės pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu. Diskontuota valstybės pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą, nurodytą Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 3 priede. |  |  |  |  |  |
| 2.16.6 | Projektų bendrieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3 |  |  |  |  |  |
| 2.16.7 | Projektų specialieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
| 2.16.8 | Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Teikimo tvarka: |  | Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį. Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms |  |  |  |
| 2.17.2. | Kartu su PĮP turi būti pateikta: |  | Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta: ☐ Partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija ☐ Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma ☐ Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 ☐ Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 ☒ Kiti priedai: 1. JP vykdytojas, teikdamas PĮP, turi pateikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai patvirtinto vidaus procedūrų aprašo, kuriame būtų numatyta JP vykdytojui numatytų funkcijų ir atsakomybių atlikimo tvarka, kopiją; 2. Dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidų pagrįstumą, kopijos (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir pan.). |  |  |  |
| 2.17.3 | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija |  | - |  |  |  |
| 2.17.4. | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms |  | Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Mantas Miliauskas, tel. +37066313762, el. p. m.miliauskas@cpva.lt |  |  |  |
| 2.18. | Taikomi teisės aktai |  | Taikomi teisės aktai nurodyti projektų finansavimo sąlygų aprašo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/58ec9180a58b11eea5a28c81c82193a8) skyriaus „Specialieji finansavimo reikalavimai“ 1 punkte „Taikomi teisės aktai“. |  |  |  |
| 2.19 | Kita informacija |  | - |  |  |  |
| 2.20 | Priedai |  | Projekto įgyvendinimo plano forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma Projekto sutarties forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1 |  |  |  |

__________________