FORMAI PRITARTA

Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219

„Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. spalio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 16

Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planavimo ir skelbimo proceso

3 priedas

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS

„DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS BEI DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“

Nr. 22-106-P

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu 2023 m. vasario 23 d. Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 6KS-8 (aktualia redakcija), Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-192 bei 2024 m. vasario 2 d. Centrinės projektų valdymo agentūros raštu Nr. 2024/2-1391 suderintu ir Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt  paskelbtu daliniu Kauno regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

| 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pažangos priemonės numeris | 10-001-06-01-03-(RE)-22-(LT022-01-04-01) |
| 1.2. | Pažangos priemonės pavadinimas | Skatinti darnų judumą miestuose |
| 1.3. | Asignavimų valdytojas | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |
| 1.4. | Kita informacija | Pažangos priemonė finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis |
| 1.5. | Dokumentai | Nuoroda į Gaires: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6a7db50dacb11ed9978886e85107ab2 Nuoroda į RPPl: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8869dc90b35311ed8df094f359a60216 |

| 2. | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Atsakinga institucija |  | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☒ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☐ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |
| 2.2. | Administruojančioji institucija |  | Pasirenkama iš: ☒ viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |  |  |  |
| 2.3. | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas |  | Nuo 2024-03-26 08:00 val. |  |  | Iki 2024-05-31 17:00 val. |
| 2.4. | Programa |  | Pasirenkama iš: ☒ 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |
| 2.5. | Regionas |  | Pasirenkama iš: ☐ Netaikoma ☒ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |
| 2.6. | Apskritis |  | ☐ Kauno apskritis ☐ Telšių apskritis ☐ Šiaulių apskritis ☒ Netaikoma |  |  |  |
| 2.7. | Projektų atrankos būdas |  | ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |  |  |  |
| 2.8. | Finansavimo forma |  | ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas Kartu negali būti pasirinkta: 01 su 06; 01 su 02, 03, 04, 05 formomis, 06 su 02, 03, 04, 05 formomis |  |  |  |
| 2.9. | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) |  |  |  |  |  |
|  | 1. Komponentas (nurodomas sutrumpintas komponento pavadinimas): Sveikatos sistemos transformacija |  | ☐ A.1.1 Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas ☐ A.1.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma ☐ A. 1.3 Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas |  |  |  |
|  | 2. Komponentas: Žalioji transformacija |  | ☐ B.1.1 Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos ☐ B.1.2 Judame neteršdami aplinkos ☐ B.1.3 Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka ☐ B.1.4 ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas ☐ B.1.5 Žiedinės ekonomikos link |  |  |  |
|  | 3. Komponentas: Skaitmeninė transformacija |  | ☐ C.1.1 Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka ☐ C.1.2 Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys ☐ C.1.3 Į klientą orientuotos paslaugos ☐ C.1.4 Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime ☐ C.1.5 “Žingsnis 5G link“ |  |  |  |
|  | 4. Komponentas: Švietimo transformacija |  | ☐ D.1.1 Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas ☐ D.1.2 Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems ☐ D.1.3 Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti ☐ D.1.4 Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje |  |  |  |
|  | 5. Komponentas: Inovacijų transformacija |  | ☐ E.1.1 Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos ☐ E.1.2 Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra ☐ E.1.3 Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse |  |  |  |
|  | 6. Komponentas: Viešojo valdymo transformacija |  | ☐ F.1.1 Veiksmingas viešasis sektorius ☐ F.1.2 Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema ☐ F.1.3 Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas ☐ F.1.4 Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas ☐ F.1.5 Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką ☐ F.1.6 Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį ☐ F.1.7 Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas ☐ F.1.8 Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti F.1.9 Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas) |  |  |  |
|  | 7. Komponentas: Užimtumo transformacija |  | ☐ G.1.1 Garantuota minimalių pajamų apsauga ☐ G.1.2 klientą orientuotas užimtumo rėmimas |  |  |  |
|  | 1. Prioritetas: Pažangesnė Lietuva |  | ☐ 1.1 Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas ☐ 1.2 Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms ☐ 1.3 Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas ☐ 1.4 Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius ☐ |  |  |  |
|  | 2. Prioritetas: Žalesnė Lietuva |  | ☐ 2.1 Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ☐ 2.2 Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus ☐ 2.3 Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus ☐ 2.4 Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus ☐ 2.5 Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką ☐ 2.6 Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos ☐ 2.7 Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą |  |  |  |
|  | 3. Prioritetas: Geriau sujungta Lietuva |  | ☐ 3.1 Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T ☐ 3.2 Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą |  |  |  |
|  | 4. Prioritetas: Socialiai atsakingesnė Lietuva |  | ☐ 4.1 Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką ☐ 4.2 Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas ☐ 4.3 Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems ☐ 4.4 Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą ☐ 4.5 Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) ☐ 4.6 Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) ☐ 4.7 Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių ☐ 4.8 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą ☐ 4.9 Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) ☐ 4.10 Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) |  |  |  |
|  | 5. Prioritetas: Piliečiams artimesnė Lietuva |  | ☐ 5.1 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose ☐ 5.2 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose |  |  |  |
|  | 6. Specialusis Prioritetas: Inovatyvūs sprendimai |  | ☐ 6.1 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą |  |  |  |
|  | 7. Specialusis Prioritetas: Gerinti skaitmeninį junglumą |  | ☐ 7.1 Skaitmeninis ryšys |  |  |  |
|  | 8. Specialusis Prioritetas: Tvarus judumas miestuose |  | ☒ 8.1 Tvarus judumas mieste |  |  |  |
|  | 9. prioritetas Teisingos pertvarkos fondas |  | ☐ 9.1 Teisingos pertvarkos fondas |  |  |  |
| 2.10 | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma |  | 9 099 453,00 eur. |  |  |  |
| 2.10.1 | ES fondų lėšos |  | ☒ Europos regioninės plėtros fondas 9 099 453,00 eur. ☐ Europos socialinis fondas +___________eur. ☐ Sanglaudos fondas____________eur. ☐ Teisingos pertvarkos fondas_____________eur. |  |  |  |
| 2.10.2 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos |  | ☐ EGADP subsidijos nepanaudotos lėšos _______ eur. |  |  |  |
| 2.10.3 | EGADP paskolos lėšos |  | ☐ EAGDP paskolos nepanaudotos lėšos _______ eur. |  |  |  |
| 2.10.4 | Bendrojo finansavimo lėšos |  | - |  |  |  |
| 2.10.5 | Valstybės biudžeto lėšos |  | - |  |  |  |
| 2.10.6 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui – apmokėti |  | - |  |  |  |
| 2.11. | Nuosavo įnašo dydis |  | 1 605 785,83 eur. |  |  |  |
| 2.12 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti (eurais) |  | - |  |  |  |
| 2.13. | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai. |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |  |
|  | 10-001-06-01-03-(RE)-22-(LT022-01-04-01)-01-08 |  | Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros gerinimas bei darnaus judumo priemonių diegimas Kėdainių mieste |  |  |  |
| 2.13.2 | Tikslinės grupės |  | Kėdainių miesto gyventojai bei Kėdainių mieste besilankantys asmenys. |  |  |  |
| 2.13.3 | Galimi pareiškėjai |  | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |
| 2.13.4 | Pareiškėjų tipas |  | ☒ Viešasis ☐ Privatusis |  |  |  |
| 2.13.5 | Galimi partneriai |  | Esami ar būsimi viešosios transporto infrastruktūros, susijusios su planuojama pagal projektą vykdyti veikla, valdytojai (juridiniai asmenys), AB Lietuvos automobilių kelių direkcija. Partneriai galimi, kai projekto lėšomis tvarkomas partnerio turtas, kurio apskaita priklauso partnerio dispozicijai. Tuomet partneris turi prisidėti savo lėšomis prie projekto. |  |  |  |
| 2.13.6 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti |  | - |  |  |  |
| 2.13.7 | Finansuojamoji dalis |  | 85 proc. |  |  |  |
| 2.13.8 | Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) |  | 15 proc. |  |  |  |
| 2.14. | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | - Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų taisyklės) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr) VII skyriaus pirmajame skirsnyje „Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“, antrajame skirsnyje „Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. - Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš ERPF sričių, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1058 5 straipsnio 1 dalyje arba 6 straipsnio 1 dalyje. - Įgyvendinant projektus, netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje ir Projektų taisyklių 302 punkte, taip pat Projektų taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytos išlaidos. - Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. - Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. - Pagal Gaires kryžminis finansavimas netaikomas. - Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, jeigu projektui skyrus finansavimą pagal Gaires projekto išlaidos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą. |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Indeksuojama ☐ Neindeksuojama |  |  |  |  |  |
|  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija |  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas | Papildoma informacija |  |
|  | FN-1 | 01 |  | 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma | Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų EK reglamentas 2021/1060 |  |
|  | FS-01-01 | 03 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM | Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai: a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse skelbiama informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą; b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomoje vietoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama. Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas |  |
|  | FS-01-02 | 03 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM |  |  |
|  | FS-01-03 | 03 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM | Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai: a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse skelbiama informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš Europos Sąjungos gaunamą finansinę paramą; b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomoje vietoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama; c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema. Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas |  |
|  | FS-01-04 | 03 |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM |  |  |
| 2.15 | Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |  |
| Pažangos priemonės poveiklės numeris; Rodiklio pavadinimas; Rodiklio kodas; Matavimo vienetas; Minimali siektina reikšmė projektui. 10-001-06-01-03-(RE)-22-(LT022-01-04-01)-01-08; Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama; P.B.2.0058; Kilometrai; 10,9. 10-001-06-01-03-(RE)-22-(LT022-01-04-01)-01-08; Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus; R.B.2.2064; Naudotojai per metus; 10 950. 10-001-06-01-03-(RE)-22-(LT022-01-04-01)-01-08; Įgyvendintos darnaus judumo priemonės; P.S.2.1035; Skaičius; 1. |
| 2.16 | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |
|  | Projektas turi atitikti: - Bendruosius projektų atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų taisyklių 2 priede. - Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą darnaus judumo mieste planą (toliau – DJMP), kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis (su visais jo pakeitimais, kurie privalo būti oficialiai suderinti su Susisiekimo ministerija ir Darnaus judumo planų komisija, kaip tai numato Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-586 „Dėl Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo). - Projektas turi prisidėti prie 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo „Sujungti regioną“ ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2021 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. SWD (2021) 24, numatytos politinės srities „Transportas“ tikslų įgyvendinimo. - Projektas turi prisidėti ne mažiau kaip prie dviejų produkto ir ne mažiau kaip prie vieno rezultato rodiklio, kurie nurodyti Gairių 2.1 dalyje. - Pareiškėjais negali būti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą. - Partneriai projekte galimi, kai projekto lėšomis tvarkomas partnerio turtas, kurio apskaita priklauso partnerio dispozicijai. Tuomet partneris turi prisidėti savo lėšomis prie projekto. - Projekto vykdytojas ir (ar) partneris privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, numatytas Projektų taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje. - Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi laikytis Gairių 3 ir 3.1 dalyse nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos laikymosi. - DJMP numatytoje teritorijoje vykdomu projektu turi būti plėtojama tik DJMP numatyta bevariklio transporto infrastruktūra, jos papildomi priklausiniai (pvz. saugaus eismo užtikrinimo inžineriniai įrenginiai, saugaus eismo organizavimo bei informavimo įrenginiai, bevariklio transporto priemonių stovėjimo, saugojimo aikštelės ir atitinkama įranga jose). Plėtra turi atitikti pagrindines funkcinės bevariklio transporto infrastruktūros ašis, skirtas susisiekimui (ne rekreacijai), jungiančias pagrindines kasdienes funkcines zonas (gyvenamosios, darbo, paslaugų ir pan.) ir kurių įrengimas užtikrina vientiso, rišlaus ir saugaus savarankiško infrastruktūros tinklo suformavimą. - Gali būti plėtojami šie bevariklio transporto infrastruktūros tipai: 10.1. dviračių takai; 10.2. dviračių ir pėsčiųjų takai (kai dviračių ir pėsčiųjų eismas tarpusavyje atskirtas bortu, gerai juntama tekstūros juosta, skirtingomis dangomis ir (ar) dangos spalvomis); 10.3. dviračių gatvės; 10.4. dviračių eismo juostos (tik išskirtiniais atvejais, kai dviračių eismo juostų įrengimas yra galimas pagal gatvių kategorijos tipą, kai dviračių eismo juostos įrengiamos trumpuose dviračių tako ruožuose dėl techninių aplinkybių (pvz., takui priartėjant prie važiuojamosios dalies sankryžos zonoje), kai išsprendžiami visi eismo saugos ir patogumo klausimai ir parenkamos atitinkamos inžinerinės eismo reguliavimo priemonės); 10.5. bendri pėsčiųjų ir dviračių takai (tik išskirtiniais atvejais, kai dėl techninių kliūčių (pvz.: erdvės trūkumo dėl istoriškai susiklosčiusios miesto pastatų ir gatvių infrastruktūros, riboto infrastruktūros statinio pločio, statinio užimamo žemės sklypo riboto pločio, esamų tiltų riboto pločio, gamtosaugos ar paveldosaugos apribojimų ir pan.) atskiro dviračių tako ar dviračių ir pėsčiųjų tako (pagal 2.11.1.2. papunktį) tiesimas yra neįmanomas bei laukiamas pėsčiųjų eismo intensyvumas bus mažas ir dėl mažo eismo intensyvumo dviračių eismas gali vykti vienoje erdvėje su pėsčiaisiais). - Projektui įgyvendinti skirtos lėšos gali būti naudojamos: - naujai bevariklio transporto infrastruktūrai įrengti, įskaitant tiltus, skirtus pėstiesiems ir dviračiams, kai šie tiltai yra neatskiriama įrengto ar įrengiamo dviračių (ir pėsčiųjų) infrastruktūros tinklo dalis, be kurio esamas tinklas netenkintų vientisumo ir junglumo reikalavimų; - esamai, techninių bei kokybinių reikalavimų neatitinkančiai bevariklio transporto infrastruktūrai rekonstruoti ir jos kapitaliniam remontui; - esamai pėsčiųjų infrastruktūrai rekonstruoti ir jos kapitaliniam remontui, kai dalis šios infrastruktūros pritaikoma dviračių eismui; - esamų gatvių važiuojamosioms dalims rekonstruoti ir jų kapitaliniam remontui, kai lėšos naudojamos techniniams sprendiniams, skirtiems gatvės erdvės daliai pritaikyti bevariklio transporto eismui; - dviračių gatvei įrengti – esamų gatvių važiuojamajai daliai, šalia važiuojamosios dalies esantiems šaligatviams, pėsčiųjų takams pertvarkyti ir (ar) būtinoms inžinerinėms, eismo organizavimo ir kitoms priemonėms, kuriomis gatvės erdvė pritaikoma bevariklio transporto eismui, joje diegti; statybos rūšis – rekonstrukcija arba kapitalinis remontas. - Projektui įgyvendinti skirtos lėšos gali būti naudojamos vykdant bendrus kelių ir (ar) gatvių tiesimo ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) kapitalinio remonto projektus, kai statybos darbai vykdomi pagal išskirstytas statybos darbų sąmatas, leidžiančias identifikuoti, kad bevariklio transporto infrastruktūrai įrengti skirtos lėšos bus naudojamos tik šiai konkrečiai infrastruktūrai įrengti. - Jei pagal Statybos įstatymo reikalavimus ir atitinkamą statybos rūšį nėra privaloma parengti statinio projekto, toks projektas turi būti parengtas vadovaujantis Gairėmis atitinkamai taikant Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas. - Projekto išlaidos, susijusios su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Statybos įstatyme, yra netinkamos finansuoti projekto lėšos, išskyrus šiuos atvejus: - kai inžineriniai tinklai yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti; - kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio (pėsčiųjų ir/ar dviračių tako) sudėtinė dalis ir yra kelio (pėsčiųjų ir/ar dviračių tako) juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, arba kurie yra gatvės elementai, kaip numatyta statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. - Įgyvendinant „Darnaus judumo mieste planuose numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas“ veiklą: - turi būti diegiamos DJMP numatytos priemonės, kurios tiesiogiai prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, pvz., viešojo transporto prieinamumo ir naudojimosi juo skatinimo priemonės (A juostų plėtra, prioritetinių viešojo transporto eismo valdymo sistemų diegimas sankryžose), infrastruktūros ir (ar) inžinerinių sprendimų, ribojančių transporto priemonių su vidaus degimo varikliu patekimo į nustatytas miestų zonas (pvz., mažos taršos zonos), įgyvendinimas, daugiarūšių aikštelių, „P+R“ („Statyk ir važiuok“, angl. Park and Ride) aikštelių, integruotų su viešuoju transportu, už miestų centrų įrengimas ir kt. DJMP numatytos priemonės; - turi būti siekiama užtikrinti transporto rūšių integraciją, tolygų modalinį pasiskirstymą ir subalansuotą judumo sistemų plėtrą, apimančią šias sritis: viešąjį transportą, bevariklį transportą, eismo saugą ir saugumą, eismo organizavimo valdymą, transporto sistemos visuotinumą ir žmonių, turinčių individualių poreikių, įtrauktį, aplinką mažiau teršiantį transportą, intelektines transporto sistemas; - Gairių 4-ai veiklai įgyvendinti skirtomis lėšomis negali būti vykdomos veiklos, susijusios su naujų gatvių, kelių tiesimu ar esamų gatvių, kelių remontu ir rekonstrukcija, išskyrus viešojo transporto „A“ juostų plėtrą. Kai kelio ir (ar) gatvės tiesimas ir (ar) rekonstravimas, ir (ar) kapitalinis remontas susijęs su „A“ juostos įrengimu, statybos darbai turi būti vykdomi pagal išskirstytas statybos darbų sąmatas, leidžiančias identifikuoti, kad „A“ juostai įrengti skirtos lėšos bus naudojamos tik šiai konkrečiai kelio ir (ar) gatvės daliai įrengti. - Įgyvendinant projektą, kurio vertė viršija 10 mln. Eur, papildomai projekto vykdytojas turi surengti ne mažiau kaip vieną komunikacinį renginį ar įgyvendinti kitą komunikacinę veiklą, taip pat laiku (prieš 2–3 mėnesius) pakviesti ar įtraukti į juos Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovus. - Kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos ar miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo, turi būti įvykdyti šie reikalavimai: - projektu įgyvendinamas (-i) miesto tvarios plėtros strategijoje ar funkcinės zonos strategijoje numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (-ai) ar jo dalis (-ys); - sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas (šis reikalavimas taikomas tik projektams, kuriais prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo); - pareiškėjas RPPl administruojančiajai institucijai teikiamame PĮP pateikia nuorodą (-as) į internete paskelbtą miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais). |  |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | - Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.). - Laikantis darnaus vystymosi horizontaliojo principo, įgyvendinant projektą turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą ir reikšmingos žalos nedarymo principą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams (klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo), nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. - Laikantis lygių galimybių ir nediskriminavimo horizontaliojo principo ir užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimą, įgyvendinant projektą, turi būti laikomasi universalaus produktų (gaminių, paslaugų, transporto, fizinės ar e. aplinkos, infrastruktūros), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, dizaino reikalavimų, neatsižvelgiant į šių produktų funkcijas. Ypač turi būti atsižvelgiama į prieinamumo (įskaitant informacines ir ryšių technologijas) užtikrinimą negalią turintiems asmenims Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnyje nurodytomis priemonėmis. - Siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus, skirtus judėjimo, regos, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, visi įgyvendinami sprendimai, diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, rengiant statinio projektą turi būti suderinti su asmenų su negalia organizacijomis Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. - Projekto atitiktį reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertins RPPl administruojančioji institucija, vertindama projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Gairių 1 priedas) nurodytus pagrindimo dokumentus. - Projektu įgyvendinamos veiklos negali pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir žmonių su negalia teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos. - Projektu įgyvendinant veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą). - Projektu įgyvendinamos veiklos turi atitikti Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriuje. |  |  |  |  |  |
| 2.16.3 | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |  |
|  | Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |
| 2.16.4 | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |  |
|  | Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki 2027 m. gruodžio 31 d. |  |  |  |  |  |
| 2.16.5 | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |  |
|  | Valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama. |  |  |  |  |  |
| 2.16.6 | Projektų bendrieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3 |  |  |  |  |  |
| 2.16.7 | Projektų specialieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Projektų specialieji atrankos kriterijai nenustatomi. |  |  |  |  |  |
| 2.16.8 | Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai nenustatomi. |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Teikimo tvarka: |  | Projektų įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą. Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. PĮP teikimo per DMS tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms |  |  |  |
| 2.17.2. | Kartu su PĮP turi būti pateikta: |  | Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta: ☒ Partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija ☒ Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma ☐ Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 ☒ Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 ☒ Kiti priedai: - Kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 mln. Eur, kartu su PĮP turi būti pateikiamas investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį); investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainėje www.cpva.lt skyriuje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras“, srityje „Investicijų projektų rengimas“ (https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/ 796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb); - Dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo ir (ar) partnerio (jei taikoma) užtikrinamas nuosavų lėšų prisidėjimas; - Dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidas, kopijos (statinio projektas su skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi; ir (arba) pareiškėjo patvirtinta preliminari darbų sąmata; ir (arba) pasirašytos įvykdytų pirkimų sutartys (ne ankstesnės kaip 24 mėnesių); ir (arba) bent 2 ar 1 tiekėjų komerciniai pasiūlymai; ir (arba) nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir pan.); - Dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo (partnerio, jei taikoma) daiktines teises į statinį ir (ar) žemę, kuriuose bus vykdomos projekto veiklos, kopijos; - Užpildytas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Gairių 1 priedas). |  |  |  |
| 2.17.3 | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija |  | ☐ Taip ☒ Ne |  |  |  |
| 2.17.4. | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms |  | Centrinės projektų valdymo agentūros Darnaus transporto projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Andrius Kupetauskas, tel. +370 630 81022, el. p. a.kupetauskas@cpva.lt |  |  |  |
| 2.18. | Taikomi teisės aktai |  | Nuoroda į RPPl: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8869dc90b35311ed8df094f359a60216 Nuoroda į Gaires: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6a7db50dacb11ed9978886e85107ab2 Kiti taikomi teisės aktai nurodyti Gairių III skyriaus 1 punkte. |  |  |  |
| 2.19 | Kita informacija |  | - |  |  |  |
| 2.20 | Priedai |  | Projekto įgyvendinimo plano forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma Projekto sutarties forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1 |  |  |  |

__________________