FORMAI PRITARTA

Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. birželio 21 d. posėdžio protokolu Nr. 15

Jungtinių projektų valdymo proceso 2 priedas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Juridinių asmenų (atitinkančių vidutinės įmonės statusą) privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“

Nr. 03-002-J-0001-J14

| 1. | INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Atsakinga institucija |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Administruojančioji institucija |  |  |  |  |  |  |
|  | T viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Programa |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa T Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | ES fondas |  |  |  |  |  |  |
|  | T Netaikoma ☐ Europos regioninės plėtros fondas ☐ “Europos socialinis fondas +” ☐ Sanglaudos fondas ☐ Teisingos pertvarkos fondas |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Finansavimo forma |  |  |  |  |  |  |
|  | T 01 Dotacija |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Regionas |  |  |  |  |  |  |
|  | T Netaikoma ☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Apskritis |  |  |  |  |  |  |
|  | T Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | JP projektų atrankos būdas |  |  |  |  |  |  |
|  | Tęstinis |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3439158,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais) |  |  |  |  |  |  |
|  | T Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Finansuojamoji dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | iki 40 proc. |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Nuosavo įnašo dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | iki 60 proc. |  |  |  |  |  |  |
| 2. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Finansuojama JP projektų veikla |  |  |  |  |  |  |
|  | Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Galimi JP projektų pareiškėjai |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešasis arba privatus juridinis asmuo, siekiantis stotelę su prieiga (-omis) įrengti nuosavybės, patikėjimo, panaudos, nuomos teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose, išskyrus daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojus ir apšvietimo tinklą valdančius juridinius asmenis. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Pareiškėjų tipas |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Viešasis ☒ Privatusis |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Minimali siektina reikšmė |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Reikalavimai JP projektams |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Partneriai negalimi; 2. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje; 3. Finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga; 4. Ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę; 5. Lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę; 6. Įrengiama stotelė su prieiga turi turėti ne žemesnį kaip OCPP 1.6 komunikacijos protokolą ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumą; 7. Įrengta stotelė su prieiga (-omis) ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą; 8. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 9. Įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 44 kW; 10. Didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant Bendrojo bendrosios išimties reglamento reikalavimų; 11. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus; 12. Tinkamų išlaidų kategorijos: 12.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos; 12.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos; 12.3. papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos; 12.4. montavimo darbų išlaidos; 12.5. papildomos išlaidos, susijusios su komunikacijos protokolu ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumu; 12.6. ženklinimo darbų išlaidos. 13. Į JP projekto paraišką (toliau – paraiška) įtrauktos JP projekto veiklos, pradėtos įgyvendinti iki paraiškos JP vykdytojui pateikimo dienos, nefinansuojamos; 14. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau paraiškos pateikimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas; 15. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami; 16. PVM nėra tinkamas finansuoti, išskyrus JP projektų pareiškėjų, kurie yra valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinės mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, JP projektų PVM, kuris tenka JP projektui skiriamo finansavimo lėšų daliai ir kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis; 17. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita; 18. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį arba kitais teisėtais pagrindais valdomo (ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė su galimu pratęsimu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre; 19. JP projekto pareiškėjas, teikdamas paraišką, patvirtina, kad JP projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus, yra priėmęs sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui; 20. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte; 21. JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaraciją |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |  |  |
|  | Kodas | Versija | Pavadinimas | Dydis (eurais arba proc.) |  | Matavimo vienetas | Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai |
|  | FĮ-03-05 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM | 908,84 |  | Eur | 1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma); 2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius; 3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba IK-8 jei taikoma, OCPP 1.6, yra kintamos srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija; 4) įrengtos stotelės su prieiga (-omis) nuotrauka (-os). |
|  | FĮ-03-06 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM | 1099,70 |  | Eur |  |
|  | FĮ-03-07 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, be PVM | 1077,09 |  | Eur |  |
|  | FĮ-03-08 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, su PVM | 1303,28 |  | Eur |  |
|  | FĮ-03-09 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM | 1346,70 |  | Eur |  |
|  | FĮ-03-10 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM | 1629,50 |  | Eur |  |
|  | FĮ-03-11 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės (7–22 kW galios)**, be PVM | 1977,12 |  | Eur |  |
|  | FĮ-03-12 | 01 | Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės (7–22 kW galios)**, su PVM | 2392,31 |  | Eur |  |
|  | * Fiksuotųjų vieneto įkainių vienetų skaičius yra lygus įkrovimo prieigų skaičiui ir turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės papildomų būtinųjų priedų ir įrengimo darbų fiksuotuoju vieneto įkainiu. ** Fiksuotasis vieneto įkainis turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga fiksuotuoju vieneto įkainiu. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Projektų bendrieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus). 2. Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą; 3. Paraiška vertinama 55 (penkiasdešimt penkias) darbo dienas nuo paraiškos registracijos dienos (neįskaičiuojamas laikas, kai JP projekto pareiškėjas tikslina paraišką ir, jei yra toks poreikis, duomenų/ paaiškinimų gavimo iš kitų institucijų/ informacinių sistemų ir registrų laikotarpis); 4. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą); 5. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, paraiška atmetama; 6. Paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo; 7. Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo; 8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju; 9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti paraišką. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | JP projektų specialieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje; 2. Nenumatomi apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |  |  |
|  | Ne daugiau 12 mėn., tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. su galimybe vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip 6 mėn., tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. JP projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnį, atsižvelgiant į Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–6 dalyse nustatytus apribojimus. JP projektų valstybės pagalbos atitikties Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka JP vykdytojas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priede nurodytus vertinimo kriterijus: 1.1. Valstybės pagalba neteikiama: 1.1.1. Jeigu JP projekto pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas, kuriam priklauso JP projekto pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės, kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 dalyje, kategorijai. Ūkio subjektu laikomas JP projekto pareiškėjas ir visos jo pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės; 1.1.2. Ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba; 1.1.3. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patenkantiems į Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį; 1.1.4. Jei vienos įmonės vienam investiciniam projektui pagalbos dydis viršytų 30 mln. eurų (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies sb punktas); 1.1.5. Jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnyje. 1.2. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento taikoma išimtis, gali būti sumuojama su: 1.2.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti; 1.2.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio 7 dalyje nustatytos pagalbos ribos, o didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio 6 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo; 1.3. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje; 1.4. Pagalba teikiama, jei yra tenkinamos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos. Įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros uostuose įrengimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra tinkamas finansuoti. |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos, t. y. galutinio JP projekto išlaidų apmokėjimo JP projekto vykdytojui datos; 2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus 10 metų; 3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą; 4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/ dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną; 5. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA. 6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą. |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami; 2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau, kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais; 3. Mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu info@ena.lt, arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai); 4. Mokėjimo prašymas tikrinimas 55 (penkiasdešimt penkias) darbo dienas nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos (neįskaičiuojamas laikas, kai JP projekto vykdytojas tikslina mokėjimo prašymą ir, jei yra toks poreikis, duomenų/ paaiškinimų gavimo iš kitų institucijų/ informacinių sistemų ir registrų laikotarpis); 5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas; 6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo; 7. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Taikomi teisės aktai |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė; 2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo; 3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas); 4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“; 5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192; 6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas); 7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės); 8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas; 9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 10. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas; 11. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”. 12. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas(toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje. |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Paraiškos pateikimo terminas | Nuo 2024-09-25 14:00 |  |  | Iki 2025-06-30 17:00 |  |  |
| 3.2. | Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą; 2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius; 3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius; 4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas; 5. Informaciją apie kvietimą galima rasti LEA interneto svetainėje www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Privalomi priedai |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Įgaliojimas (jei taikoma); 2. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai; 3. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį; 4. Forma dėl PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (teikia kvietimo 2.6.16 papunktyje nurodyti pareiškėjai (valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinių mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė)). |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms |  |  |  |  |  |  |
|  | Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA) Informacija teikiama: El. paštu: ikrovimo.stoteles@ena.lt Tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.) Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Kita aktuali informacija |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams); 2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt; 3. Kvietimas baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl JP projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas galima paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą arba jeigu LEA gauna iš ministerijos, vadovaujančiosios institucijos arba administruojančiosios institucijos informaciją, kad keičiamos JP projektų finansavimo sąlygos ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, turinčios įtakos paraiškų vertinimo rezultatams (išskyrus paraiškų pateikimo termino pratęsimą), keičiamos finansuojamos JP projektų veiklos, JP projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti esminiai JP projektų pareiškėjams ir (ar) JP projektams taikomi reikalavimai. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Priedai |  |  |  |  |  |  |
|  | Paraiškos forma |  |  |  |  |  |  |

Kvietimo teikti paraiškas išlaidų tinkamumo požymiai (pildoma INVESTIS, ši dalis neskelbiama ESFIPS)

| Laukas | Lauko aprašymas |
| --- | --- |
| Finansuojamos netiesioginės JP projekto išlaidos | Ne |

_____________________________